Утверждена

 постановлением Администрации

г. Бодайбо и района

от 14.11.2019 № 225-пп

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района»**

**на 2020 – 2025 годы**

**г. Бодайбо, 2019 год**

**Паспорт муниципальной программы**

 **«Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района»**

 **на 2020-2025 годы**

(далее Программа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Программы | «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы |
| 1. | Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования г. Бодайбо и района  |
| 2. | Соисполнители Программы | - |
| 3. | Участники Программы | Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – Управление образования);Управление культуры администрации муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – Управление культуры);МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (далее - УКС) |
| 4. | Цель Программы | Повышение качества социально-культурной жизни населения Бодайбинского района  |
| 5. | Задачи Программы | 1. Развитие социальной инфраструктуры, укрепление материально-технического состояния объектов социальной сферы.2. Создание условий для удовлетворения потребности жителей г. Бодайбо в занятиях физической культурой и спортом, безопасного и полноценного отдыха.3. Повышение качества, объема и разнообразия услуг, предоставляемых населению г. Бодайбо в сфере культуры  |
| 6. | Срок реализации Программы | 2020-2025 годы  |
| 7. | Целевые показатели Программы | 1. Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое состояние путем проведения капитальных и текущих ремонтов.2. Введение дополнительных площадей для реализации творческого потенциала жителей г. Бодайбо. |
| 8. | Основные мероприятия Программы | 1. Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности.2. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования города Бодайбо и района.3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» при реализации Программы |
| 9.. | Ресурсное обеспечение Программы | Общий объем финансирования Программы составляет – **420 013,6** тыс. руб., из них:- бюджет МО г. Бодайбо и района – 299 714,6 тыс. руб.;- областной бюджет – 120 299,0 тыс. руб.в том числе по годам:2020 год – **185 990,6** тыс. руб.; из них:- бюджет МО г. Бодайбо и района – 65 691,6 тыс. руб.;- областной бюджет – 120 299,0 тыс. руб.;2021 год – **67 486,2** тыс. руб.; из них:- бюджет МО г. Бодайбо и района – 67 486,2 тыс. руб.;2022 год – **41 634,2** тыс. руб., из них: - бюджет МО г. Бодайбо и района – 41 634,2 тыс. руб.;2023 год – **41 634,2** тыс. руб., из них:бюджет МО г. Бодайбо и района – 41 634,2 тыс. руб.;2024 год – **41 634,2** тыс. руб., из них бюджет МО г. Бодайбо и района – 41 634,2 тыс. руб.;2025 год – **41 634,2** тыс.руб., из них:-бюджет МО г. Бодайбо и района – 41 634,2 тыс. руб.Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы. |
| 10. | Ожидаемый конечный результат реализации Программы | 1. Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое состояние путем проведения капитальных и текущих ремонтов к 2026 году – 982. Введение дополнительных площадей для реализации творческого потенциала жителей г. Бодайбо к 2022 году – 200 кв. м.3. Количество созданных мест во вновь построенной школе среднего (полного) образования соответствующих современным требованиям федеральных государственных образовательных стандартов к 2022 году – 250 мест. |

**Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

За последние годы в Бодайбинском районе проведена большая работа и достигнуты положительные результаты в развитии социальной сферы, включая укрепление материально-технического состояния объектов социального назначения. За период 2017-2019 годов проведены капитальные и текущие ремонты на 115 объектах муниципальной собственности. Выполнены мероприятия по благоустройству городского парка культуры и отдыха в г. Бодайбо, мероприятия по капитальному ремонту загородного детского оздоровительного лагеря «Звездочка» в г. Бодайбо.

В 2017 году оздоровительный лагерь «Звездочка» введен в эксплуатацию в одну смену с охватом 100 детей и подростов, с 2019 года организован отдых детей в две смены с охватом 240 детей. При этом решена проблема летнего отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей.

В декабре 2017 года введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Бодайбо, что позволяет организовать проведение 100% учебных занятий физкультурой в холодное время года в спортивных залах и соблюдать требования гигиенических нормативов при составлении учебного расписания для учащихся МБОУ СОШ №1 г. Бодайбо.

 В целях создания оптимальных условий для проведения культурно-досуговых мероприятий для населения г. Бодайбо и района, развития художественного творчества бодайбинцев в Программу включено мероприятие по реконструкции здания МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района». Реконструкцию КДЦ планируется закончить к 2022 году.

 Реконструкция здания позволит увеличить полезные площади для проведения культурно-массовых мероприятий, занятий творческих коллективов, создания новых клубных формирований и оказания качественных и разнообразных услуг населению г. Бодайбо, в том числе молодежи в сфере культуры.

 В 2019 году в пос. Мамакан Бодайбинского района продолжено строительство школы среднего (полного) общего образования на 250 мест. Строительство новой школы позволит решить задачу по созданию условий закрепления педагогов, привлечению молодых специалистов на территории Бодайбинского района. Кроме того, ввод новой школы решит задачу удовлетворить потребности населения в организации процесса обучения в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Ввод в эксплуатацию школы планируется к 01.09.2022г.

**Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ**

Цель Программы: Повышение качества социально-культурной жизни населения Бодайбинского района.

Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач:

 1. Развитие социальной инфраструктуры и укрепление материально-технического состояния объектов социальной сферы.

 2. Создание условий для удовлетворения потребности жителей г. Бодайбо в занятиях физической культурой и спортом, безопасного и полноценного отдыха.

 4. Создание условий для повышения качества, объема и разнообразия услуг, предоставляемых населению г. Бодайбо в сфере культуры.

 Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач Программы:

 1. Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое состояние путем проведения капитальных и текущих ремонтов.

 2. Введение дополнительных площадей для реализации творческого потенциала жителей города.

 Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей Программы приведена в приложении 1 к Программе.

 Срок реализации Программы рассчитан на 2020-2025 годы.

**Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ**

Реализуемая Программа не имеет подпрограмм.

**Раздел 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И**

**ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

 Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации Программы и достижения поставленной цели, позволяет выделить следующие их виды:

 1.Финансово-экономические риски - связаны с возможным сокращением бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, а также недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование за счет привлечения внебюджетных средств. Это может повлечь, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы, ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий.

 Минимизация этих рисков возможна путем проведения мониторинга и на его основе ежегодной корректировки ожидаемых результатов исполнения Программы и объемов финансирования; согласования мероприятий Программы, финансируемых за счет внебюджетных средств и заключения соглашений о социальном партнерстве между администрацией и золотодобывающими предприятиями о реализации мероприятий Программы.

 2. Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и низкая исполнительская дисциплина могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации Программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на территориальном уровне и уровне организаций и учреждений социальной сферы. Устранение риска возможно за счет организации единого координационного органа по реализации Программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации Программы и ее основных мероприятий со стороны участников Программы, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является разработка инструментов мониторинга до начала реализации Программы.

 3. Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий Программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов реализации Программы, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы.

Важно демонстрировать достижения соответствующих результатов реализации Программы.

**Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

 Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета МО г. Бодайбо и района на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы. Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета планируется в пределах средств, предусмотренных законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Привлечение внебюджетных денежных средств, планируется в рамках соглашений о социально-экономическом партнерстве на соответствующий финансовый год. Требуемые направления и объемы финансирования Программы приведены в приложении 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района» и приложении 4 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования».

**Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ**

 **ПРОГРАММЫ**

Результатом реализации Программы должно стать повышение качества социально-культурной жизни населения Бодайбинского района.

Реализация мероприятий Программы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонтам объектов муниципальной собственности позволит:

- улучшить обеспечение населения города объектами культурно-массового назначения, спортивными объектами, массового отдыха граждан;

- устранить критический износ объектов муниципальной собственности и снизить долю объектов, нуждающихся в капитальном ремонте;

- привести объекты муниципальной собственности в надлежащее состояние, отвечающее стандартам качества и безопасности.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

 1. Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое состояние путем проведения капитальных и текущих ремонтов к 2026 году – 98.

 2. Введение дополнительных площадей для реализации творческого потенциала жителей города к 2022 году – 200 кв. м

3. Количество созданных мест во вновь построенной школе среднего (полного) образования соответствующих современным требованиям федеральных государственных образовательных стандартов к 2022 году – 250 мест.

**Раздел 7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ**

 Приложение 1. Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей Программы

 Приложение 2. Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы.

 Приложение 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района.

 Приложение 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования.

Приложение 1

к Программе

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формулировка цели | Формулировка задач | Наименование целевых показателей |
| Повышение качества социально-культурной жизни населения Бодайбинского района. | 1. Развитие социальной инфраструктуры и укрепление материально-технического состояния объектов социальной сферы. | 1. Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое состояние путем проведения капитальных и текущих ремонтов. |
| 2. Создание условий для удовлетворения потребности жителей г. Бодайбо в занятиях физической культурой и спортом, безопасного и полноценного отдыха |
| 3. Повышение качества, объема и разнообразия услуг, предоставляемых населению г. Бодайбо в сфере культуры.  | 2. Введение дополнительных площадей для реализации творческого потенциала жителей г.Бодайбо. |

Приложение 2

к Программе

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевых показателей |  |
| Отчетный2018 год | Текущий2019 год | Первый год действия Программы2020 год | Второй год действия Программы2021 год | Третий год действия Программы2022 год | Четвертый год действия Программы2023 год | Пятый год действия Программы 2024 год | Шестой год действияПрограммы 2025 год |  |
| 1. | Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое состояние путем проведения капитальных и текущих ремонтов. | ед. | 45 | 39 | 13 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |
| 2. | Введение дополнительных площадей для реализации творческого потенциала жителей города. | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 3

к Программе

**Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование Программы, основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, участники |  | Расходы (тыс. рублей), годы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2020-2025 годы»** | Ответственный исполнитель – Администрация МО г. Бодайбо и района | **185 990,6** | **67 486,2** | **41 634,2** | **41 634,2** | **41 634,2** | **41 634,2** | **420 013,6** |
| Участник:МКУ «УКС» | **179 115,1** | **35 427,8** | **31 356,9** | **31 356,9** | **31 356,9** | **31 356,9** | **339 970,5** |
| Участник:Управление образования | **4 967,2** | **28 962,1** | **8 828,2** | **8 828,2** | **8 828,2** | **8 828,2** | **69 242,1** |
| Участник:Управление культуры | **1 908,3** | **3 096,3** | **1 449,1** | **1 449,1** | **1 449,1** | **1 449,1** | **10 801,0** |
| Участник:Администрация г. Бодайбо и района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1. | **Основное мероприятие:** «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» | Ответственный исполнитель – Администрация МО г. Бодайбо и района | **23 904,5** | **60 113,0** | **34 005,5** | **34 005,5** | **34 005,5** | **34 005,5** | **220 039,5** |
| Участник: МКУ «УКС» | 17 029,0 | 28 054,6 | 23 728,2 | 23 728,2 | 23 728,2 | 23 728,2 | 139 996,4 |
| Участник:Управление образования  | 4 967,2 | 28 962,1 | 8 828,2 | 8 828,2 | 8 828,2 | 8 828,2 | 69 242,1 |
| Участник:Управление культуры | 1 908,3 | 3 096,3 | 1 449,1 | 1 449,1 | 1 449,1 | 1 449,1 | 10 801,0 |
| Участник:Администрация МО г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1.**Проведение капитального и текущего ремонта объектов управления образования | Ответственный исполнитель – Администрация МО г. Бодайбо и района | **11 102,1** | **56 109,8** | **31 562,1** | **31 562,1** | **31 562,1** | **31 562,1** | **193 460,3** |
| Участник: МКУ «УКС» | 7 951,7 | 27 147,7 | 22 733,9 | 22 733,9 | 22 733,9 | 22 733,9 | 126 035,0 |
| Участник:Управление образования | 3 150,4 | 28 962,1 | 8 828,2 | 8 828,2 | 8 828,2 | 8 828,2 | 67 425,3 |
| 1.1.2. | **Мероприятие 2.** Проведение капитального и текущего ремонта объектов управления культуры | Ответственный исполнитель – Администрация МО г. Бодайбо и района | **10 081,4** | **4 003,2** | **1 449,1** | **1 449,1** | **1 449,1** | **1 449,1** | **19 881,0** |
| Участник: МКУ «УКС» | 8 173,1 | 906,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 080,0 |
| Участник:Управление культуры | 1 908,3 | 3 096,3 | 1 449,1 | 1 449,1 | 1 449,1 | 1 449,1 | 10 801,0 |
| 1.1.3. | **Мероприятие 3.** Проведение капитального и текущего ремонта других объектов муниципальной собственности | Ответственный исполнитель – Администрация МО г. Бодайбо и района | **904,2** | **0,0** | **994,3** | **994,3** | **994,3** | **994,3** | **4 881,4** |
| Участник: МКУ «УКС» | 904,2 | 0,0 | 994,3 | 994,3 | 994,3 | 994,3 | 4 881,4 |
| Участник:Администрация МО г. Бодайбо и района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | **Мероприятие 5.**Капитальный, текущий ремонт и благоустройство загородного детского оздоровительного лагеря «Звездочка»» | Ответственный исполнитель – Администрация МО г. Бодайбо и района | **1 816,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 816,8** |
| Участник: МКУ «УКС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник:Управление образования | 1 816,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 816,8 |
| 1.2. | **Основное мероприятие:**«Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель – Администрация МО г. Бодайбо и района | **154 931,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **154 931,8** |
| Участник: МКУ «УКС» | 154 931,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154 931,8 |
| 1.2.1. | **Мероприятие 2.**Реконструкция здания муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр города Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель – Администрация МО г. Бодайбо и района | **26 940,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **26 940,4** |
| Участник: МКУ «УКС» | 26 940,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 940,4 |
| 1.2.2. | **Мероприятие 3:**Строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района | Ответственный исполнитель – Администрация МО г. Бодайбо и района | **126 630,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **126 630,5** |
| Участник: МКУ «УКС» | 126 630,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126 630,5 |
| 1.2.3. | **Мероприятие 4:**Прочие мероприятия в рамках строительства школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района | Ответственный исполнитель – Администрация МО г. Бодайбо и района | **1 360,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 360,9** |
| Участник: МКУ «УКС» | 1 360,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 360,9 |
| 1.3. | **Основное мероприятие:**Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» при реализации Программы | Ответственный исполнитель – Администрация МО г. Бодайбо и района | **7 154,3** | **7 373,2** | **7 628,7** | **7 628,7** | **7 628,7** | **7 628,7** | **45 042,3** |
| Участник: МКУ «УКС» | 7 154,3 | 7 373,2 | 7 628,7 | 7 628,7 | 7 628,7 | 7 628,7 | 45 042,3 |
| 1.3.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Участник: МКУ «УКС» | 7 114,3 | 7 333,2 | 7 588,7 | 7 588,7 | 7 588,7 | 7 588,7 | 44 802,3 |
| 1.3.2 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов и служащих муниципальных учреждений | Участник: МКУ «УКС» | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 240,0 |

Приложение 4

к Программе

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Источники финансирования | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего: |
| 1. | **Программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2020-2025 годы»** | Ответственный исполнитель -Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастник – МКУ «УКС»,Управление образования, Управление культуры,Администрация МО г. Бодайбо и района | **Всего (тыс. руб.), в т.ч.:** | **185 990,6** | **67 486,2** | **41 634,2** | **41 634,2** | **41 634,2** | **41 634,2** | **420 013,6** |
| Бюджет МО г. Бодайбо и района | 65 691,6 | 67 486,2 | 41 634,2 | 41 634,2 | 41 634,2 | 41 634,2 | 299 714,6 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, федерального бюджета | 120 299,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 299,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | **1.Основное мероприятие:** Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности. | Ответственный исполнитель- Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастник – МКУ «УКС»,Управление образования, Управление культуры,Администрация МО г. Бодайбо и района | **Всего (тыс. руб.), вт.ч.:** | **23 904,5** | **60 113,0** | **34 005,5** | **34 005,5** | **34 005,5** | **34 005,5** | **220 039,5** |
| Бюджет МО г. Бодайбо и района | 23 904,5 | 60 113,0 | 34 005,5 | 34 005,5 | 34 005,5 | 34 005,5 | 220 039,5 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | **2.** **Основное мероприятие:** Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района | Ответственный исполнитель -Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастник – МКУ «УКС» | **Всего (тыс. руб.), вт.ч.:** | **154 931,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **154 931,8** |
| Бюджет МО г. Бодайбо и района | 34 632,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 632,8 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета | 120 299,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 299,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | **3. Основное мероприятие:**Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» при реализации Программы | Ответственный исполнитель -Администрация МО г. Бодайбо и районаУчастник - МКУ «УКС» | **Всего (тыс. руб.), в т.ч.:** | **7 154,3** | **7 373,2** | **7 628,7** | **7 628,7** | **7 628,7** | **7 628,7** | **45 042,3** |
| Бюджет МО г. Бодайбо и района | 7 154,3 | 7 373,2 | 7 628,7 | 7 628,7 | 7 628,7 | 7 628,7 | 45 042,3 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |