**Информация о ходе реконструкции здания КДЦ г. Бодайбо и района**

 Реконструкция МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района проводится согласно разработанной ООО «Северный ветер» получившей положительное заключение экспертизы проектно-сметной документацией.

 В рамках Муниципального контракта №2019/50 от 17.10.2019 года, стоимостью 40 453 096, 4 рубля силами ООО «Исток» выполнены работы по строительству двухэтажного пристроя к зданию КДЦ (фундаменты, стены, перекрытия, кровля), предназначенного для размещения в нём помещений для проведения праздничных мероприятий и дискотек, хоровым и хореографическим залами.

 До конца 2021 года планируется выполнить следующие работы:

 - Монтаж системы отопления и теплового узла (стоимость работ4 742 595.6 рубля, победитель аукциона ООО «Ремонти»);

- Общестроительные работы, устройство перегородок, монтаж системы канализации – помещений за сценой (стоимость работ 2 984 314.03 рубля, победитель аукциона ИП «Мелконян»;

- Установка оконных и дверных блоков (стоимость работ 2 395 578.68 рубля, победитель аукциона ИП «Чижов».

 Подготовлена документация на проведение аукциона по наружным отделочным и общестроительным работам - фасады здания (стоимость работ 45 330 232.61 рубль). Работы предполагается выполнить в течение 2021-2022 годов.

Начальник МКУ «УКС администрации

г. Бодайбо и района» В.Х. Хенкин