**Информация**

**об итогах работы по реконструкции и организации**

**работы городского парка культуры и отдыха в 2014 – 2017 годах**

В 2012 году структурному подразделению Управлению культуры администрации муниципального образования г.Бодайбо и района, МКУ «Культурно – досуговый центр г.Бодайбо и района», согласно Постановления Администрации города Бодайбо и района от 02.08.2012 года № 452-пп был предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок, расположенный по адресу: г.Бодайбо, ул. Стояновича 99, площадью 23000.0 м2, с разрешенным использованием как объекта рекреационного назначения, на площади которого располагался городской парк.

Мероприятия по реконструкции городского парка Администрация г.Бодайбо и района, Управление культуры администрации МО г.Бодайбо и района были начаты планомерно с 2013 года:

В 2013 году Правительство Иркутской области заключило с муниципальным образованием г. Бодайбо и района семь соглашений о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по проекту «Народные инициативы». Муниципальным образованием были проведены общественные слушания по внесению предложений в перечень мероприятий проекта, по результатам общественных слушаний были определены наиболее значимые, в числе которых – **проведение работ по благоустройству городского парка.**

Данные по использование субсидии в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов «Народная инициатива» по городскому парку представлены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№* | Наименование мероприятия | Предусмотрено бюджетных ассигнований на 2013 г с учетом перераспределения МО экономии между мероприятиями, руб | Фактические расходы, руб |
| **Всего** | Областной бюджет | Бюджет МО | **Всего** | Областной бюджет | Бюджет МО |
| 1 | Благоустройство городского парка г. Бодайбо | **4832900,0** | 4617700,0 | 215200,0 | **4832900,00** | 4617700,0 | 215200,0 |

С 2013 по 2016 год Управлением капитального строительства Администрации МО г. Бодайбо и района был проведен большой объем работ по реконструкции территории городского парка и его модернизации.

**Планируемые работы и средства направленные по программе Управления капитального строительства Администрации МО г. Бодайбо и района представлены в таблице:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Сумма (руб) | Виды работ |
| 2013 | 4808677,75 | Благоустройство территории городского парка (деф.ведомость №13/06/28)Установка бортовых бетонных камней Устройство покрытий из тротуарной плитки, Устройство лестничных маршей.Устройство бордюров тротуаровОграждение территории парка.Установка скамеек, урнУстановка фонарных столбовУкладка кабеля с ручной разработкой грунтаОборудование клумб с установкой бортовых камней и засыпкой чернозёмом.Реконструкция фонтана: очистка, наружная облицовка поверхности керамическими плитками и декоративными виброцементными плитками, железнение внутренней поверхности, окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей водостойкой эмалью, монтаж фонтанного комплекта |
| 2014 | 3819726,08 | Благоустройство территории городского парка – 2 этап (деф.ведомость №13/09/02)Разборка бетонных основанийРазработка грунтаУстройство подстилающих слоевУстройство покрытий из тротуарной плитки.Установка бортовых камней бетонныхУстройство железобетонного парапетаОборудование клумб с установкой бортовых камней и засыпкой чернозёмом.Оштукатуривание поверхностей с очисткой вручную поверхности фасадов, высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камнюУстройство железобетонных бордюровУстройство бетонной подготовки под скамейки и урны, установка скамей с чугунными опорами и деревянными сидениями, установка урн металлических с декоративным деревянным оформлением.Копание ям вручную для столбов освещения, Устройство ленточных фундаментов под столбы освещения, Установка фонарных столбовМонтаж ограждения с установкой панелей металлических кованых |
| 2015 | 3194992,73 | Устройство уличных спортивных комплексов и тренажеров (ведомость №15/06/02-3)Благоустройство территории городского парка (деф.ведомость №15/03/04)Устройство площадки под аттракционыОграждение аттракционовРазработка грунта вручную для укладки кабеля для аттракционовРазработка грунта вручную для укладки водовода для поливаУстройство мостикаРеконструкция помещения охраныУстройство площадки для отдыха: разборка бетонных оснований, монолитных перегородок, устройство покрытий из тротуарной плитки, установка бортовых камней, высококачественная штукатурка фасадов, окраска перхлорвиниловыми краскамиРазборка туалетов №№1, 2Устройство беговой дорожкиУстройство перил, бетонных оснований для пандусов и лестницУстройство козырька парапета |
| 70050,96 | Вырубка деревьев |
| 487640,9 | Устройство дренажной системы (ведомость №15/06/02-2) |
| 2016 | 6826770,4 | Благоустройство городского парка (деф. ведомость №16/03/15)Устройство площадки для автостоянки: планировка площадей, устройство оснований и покрытий, покрытие горячей асфальтобетонной смесью, устройство бордюровУстройство танцевальной площадки: разборка бетонного основания, подстилающих и выравнивающих слоев оснований, планировка площадей, устройство покрытий из тротуарной плитки, устройство ленточных фундаментов и т.п.Реконструкция сценыУстройство детской площадки: планировка площадей ручным способом, устройство покрытий из тротуарной плитки из резиновой крошкиУстройство опор освещенияВырубка деревьев: валка, корчевка, вывоз. Благоустройство городского парка (планирование территории, тротуар, мостик, переход над дренажем) (деф. ведомость №16/06/23)Разборка железобетонных фундаментов, бортовых камней, валка деревьев, корчевка, вырубка одиночных кустарников, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, планировка площадей.Устройство железобетонных бордюров, устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных двухслойных, покрытие горячей асфальтобетонной смесьюУстройство мостикаУстройство перехода над дренажем  |
| 2017 | 0 | - |
| На общую сумму: | **19 207 858,82** |  |

Поэтапно, с 2014 года **в бюджете структурного подразделения Управления культуры, МКУ «Культурно-досуговый центр г.Бодайбо и района» были запланированы и израсходованы средства на реконструкцию и организацию деятельности городского парка:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год |  Сумма (руб) |  Статьи расходов |
| 2013 | 0 | - |
| 2014 |  1207215,33 | Охрана парка (договор с ЧОП «Лабиринт»), Монтаж системы видеонаблюдения (приобретение и установка видеокамер, техническое обслуживание системы видеонаблюдения)Санитарная очистка парка (валка деревьев, спиливание веток)Демонтаж опор освещения. |
| 2015 | 1561108,38 | Организация деятельности: Охрана парка (договор с ЧОП «Лабиринт») Договора на аренду контейнеров, вывоз и утилизацию ЖБО, ТБОДоговор на обслуживание фонтана |
| 2016 | 2530202,11 | Охрана парка (договор с ЧОП «Лабиринт») Договора ГПХ (дворник – 2 ставки, рабочий, газонокосильщик, озеленитель, аниматор)Приобретение инвентаря и расходных материаловДоговора на аренду контейнеров, вывоз и утилизацию ЖБО, ТБОДоговор на обслуживание фонтана |
| 2017 | План 2856000,0 | Охрана парка (договор с ЧОП «Лабиринт») Договора ГПХ (дворник – 2 ставки, рабочий – 1 ставка, озеленитель, аниматор)Введена ставка, заведующего парком.Приобретение инвентаря и расходных материалов (в т.ч. приобретение цветочной рассады)Приобретение основных средств (в т.ч. приобретение ретрансляционного оборудования) Приобретение инвентаря и расходных материаловДоговора на аренду контейнеров, вывоз и утилизацию ЖБО, ТБОДоговор на обслуживание фонтанаМероприятия по ПБ и ОТ |
| На общую сумму | **8154525,82** |  |

Всего за 5 лет (с 2013 по 2017 годы) израсходовано средств бюджета Муниципального образования (бюджет Управления капитального строительства и Управления культуры) **27362384,64руб.**

Кроме средств бюджета Муниципального образования, в рамках Соглашения о социально – экономическом партнерстве, предусмотрено и направленно на благоустройство городского парка более 3,0 млн.руб., данные представлены в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Сумма (руб) | Назначение  |
| 2014 | 417678,3 | Благоустройство городского парка |
| 2015 | 80418,0 | Благоустройство городского парка |
| 2016 | 2563983,0 | Благоустройство городского парка |
| **всего** | **3062079,3** |  |

Благоустройство территории позволило не просто сделать городской парк зоной привлекательной для прогулок, но и местом проведения культурно – массовых мероприятий и организованного отдыха, и досуга горожан.

С 2015 года на безвозмездной, а с 2016 года на договорной основе на территории городского парка начали работать аттракционы для детей. Администрация г.Бодайбо и района заключены договоры на аренду площадок на территории городского парка со следующими индивидуальными предпринимателями:

1. ИП Желанкин Владислав Александрович и ИП Тетерин Денис Васильевич размещение аттракциона «Детские электромобили», павильон с кислородными коктейлями, павильон со сладкой ватой, попкорном, напитками; аттракцион «Виртуальная реальность», батут, надувной батут, прокат электромобилей 2015, 2016 и 2017годы;
2. ООО «Меценат» Дутковский Александр Евгеньевич, размещение аттракциона «Детские электромобили», батут 2016 год;
3. ИП Калашникова Екатерина Владимировна – аттракцион «Виртуальная реальность», холодильник (мороженое, напитки) 2016 и 2017 год.

В структуру МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района» структурное подразделение «Городской парк культуры и отдыха» введено 09.09.2016 года на основании: Постановления администрации г.Бодайбо и района от 16.06 2015 № 134 –п «О внесении изменений в постановление администрации г.Бодайбо и района от 02.08.2012 № 452-пп» и Приказа директора МКУ «КДЦ г.Бодайбо и района» от 09.09.2016 № 24 «О введении нового структурного подразделения МКУ «КДЦ г.Бодайбо и района».

Должность заведующего городским парком культуры и отдыха введена05.04.2017 года.

**Культурно-массовая работа в городском парке культуры и отдыха**

Для проведения культурно-массовых мероприятий в 2013-2015 годах культурно-досуговым центром г.Бодайбо и района использовалась только сценическая (танцевальная) площадка, с 2016 года задействована вся реконструированная территория.

В целях организации досуга населения города и района, популяризации досуговой деятельности учреждений культуры района в летний период 2015-2016 гг. в выходные дни в городском парке культуры и отдыха было проведено более 40 мероприятий разножанровой направленности для различных возрастных групп населения, которые посетило более 1000 жителей района. Участвовало в мероприятиях 160 человека (артисты, солисты, творческие коллективы).

В летний период 2016 и 2017 годов, в городском парке два раза в неделю проводились игровые программы и аттракционы для детей, проведено более 60 мероприятий, которые посетили 1540 детей, мероприятия проводились аниматорами, по договорам гражданско – правового характера.

 **Данные показатели представлены в таблице:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| год | Количество КММ(в т.ч. для детей) | Количество участников | Количество посетителей |
| 2013 | 3 (2) | 100 | 800 |
| 2014 | 7 (1) | 113 | 730 |
| 2015 | 13 (5)  | 199 | 1100 |
| 2016 | 35 (16) | 525 | 3904 |
| 2017 | 63 (45) | 1969 | 5062 |
| **всего** | **121 (67)** | **2186** | **11596** |

 По итогам проведенной работы, направленной на реконструкцию городского парка культуры и отдыха можно сделать следующие **выводы и предложения:**

1. На территории г.Бодайбо создано замечательное место организации культурно – массовой работы, отдыха и досуга горожан и гостей города – городской парк культуры и отдыха;

2. По пожеланиям жителей предусмотреть на территории парка расширенную зону для занятий спортом (тренажеры, универсальную спортивную площадку с искусственным покрытием, площадку для занятий роллер спортом);

3. По предложениям МКУ «КДЦ г.Бодайбо и района», необходимо устройство утепленного помещения для работы дворников и сторожей в зимний период, складских помещений для размещения инвентаря и оборудования, а также установка автономной системы видеонаблюдения.

4. Приобретение оборудования для организации летнего кинотеатра.

Начальник Е.Н.Степанова

02.10.2017 года