**Информация**

**об итогах работы по реконструкции и организации**

**работы городского парка культуры и отдыха в 2014 – 2017 годах**

В 2012 году структурному подразделению Управлению культуры администрации муниципального образования г.Бодайбо и района, МКУ «Культурно – досуговый центр г.Бодайбо и района», согласно Постановления Администрации города Бодайбо и района от 02.08.2012 года № 452-пп был предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок, расположенный по адресу: г.Бодайбо, ул. Стояновича 99, площадью 23000.0 м2, с разрешенным использованием как объекта рекреационного назначения, на площади которого располагался городской парк.

Мероприятия по реконструкции городского парка Администрация г.Бодайбо и района, Управление культуры администрации МО г.Бодайбо и района были начаты планомерно с 2013 года:

В 2013 году Правительство Иркутской области заключило с муниципальным образованием г. Бодайбо и района семь соглашений о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по проекту «Народные инициативы». Муниципальным образованием были проведены общественные слушания по внесению предложений в перечень мероприятий проекта, по результатам общественных слушаний были определены наиболее значимые, в числе которых – **проведение работ по благоустройству городского парка.**

Данные по использование субсидии в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов «Народная инициатива» по городскому парку представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | Наименование мероприятия | Предусмотрено бюджетных ассигнований на 2013 г с учетом перераспределения МО экономии между мероприятиями, руб | | | Фактические расходы, руб | | |
| **Всего** | Областной бюджет | Бюджет МО | **Всего** | Областной бюджет | Бюджет МО |
| 1 | Благоустройство городского парка г. Бодайбо | **4832900,0** | 4617700,0 | 215200,0 | **4832900,00** | 4617700,0 | 215200,0 |

С 2013 по 2016 год Управлением капитального строительства Администрации МО г. Бодайбо и района был проведен большой объем работ по реконструкции территории городского парка и его модернизации.

**Планируемые работы и средства направленные по программе Управления капитального строительства Администрации МО г. Бодайбо и района представлены в таблице:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Сумма (руб) | Виды работ |
| 2013 | 4808677,75 | Благоустройство территории городского парка (деф.ведомость №13/06/28)  Установка бортовых бетонных камней  Устройство покрытий из тротуарной плитки,  Устройство лестничных маршей.  Устройство бордюров тротуаров  Ограждение территории парка.  Установка скамеек, урн  Установка фонарных столбов  Укладка кабеля с ручной разработкой грунта  Оборудование клумб с установкой бортовых камней и засыпкой чернозёмом.  Реконструкция фонтана: очистка, наружная облицовка поверхности керамическими плитками и декоративными виброцементными плитками, железнение внутренней поверхности, окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей водостойкой эмалью, монтаж фонтанного комплекта |
| 2014 | 3819726,08 | Благоустройство территории городского парка – 2 этап (деф.ведомость №13/09/02)  Разборка бетонных оснований  Разработка грунта  Устройство подстилающих слоев  Устройство покрытий из тротуарной плитки.  Установка бортовых камней бетонных  Устройство железобетонного парапета  Оборудование клумб с установкой бортовых камней и засыпкой чернозёмом.  Оштукатуривание поверхностей с очисткой вручную поверхности фасадов, высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню  Устройство железобетонных бордюров  Устройство бетонной подготовки под скамейки и урны, установка скамей с чугунными опорами и деревянными сидениями, установка урн металлических с декоративным деревянным оформлением.  Копание ям вручную для столбов освещения,  Устройство ленточных фундаментов под столбы освещения,  Установка фонарных столбов  Монтаж ограждения с установкой панелей металлических кованых |
| 2015 | 3194992,73 | Устройство уличных спортивных комплексов и тренажеров (ведомость №15/06/02-3)  Благоустройство территории городского парка (деф.ведомость №15/03/04)  Устройство площадки под аттракционы  Ограждение аттракционов  Разработка грунта вручную для укладки кабеля для аттракционов  Разработка грунта вручную для укладки водовода для полива  Устройство мостика  Реконструкция помещения охраны  Устройство площадки для отдыха: разборка бетонных оснований, монолитных перегородок, устройство покрытий из тротуарной плитки, установка бортовых камней, высококачественная штукатурка фасадов, окраска перхлорвиниловыми красками  Разборка туалетов №№1, 2  Устройство беговой дорожки  Устройство перил, бетонных оснований для пандусов и лестниц  Устройство козырька парапета |
| 70050,96 | Вырубка деревьев |
| 487640,9 | Устройство дренажной системы (ведомость №15/06/02-2) |
| 2016 | 6826770,4 | Благоустройство городского парка (деф. ведомость №16/03/15)  Устройство площадки для автостоянки: планировка площадей, устройство оснований и покрытий, покрытие горячей асфальтобетонной смесью, устройство бордюров  Устройство танцевальной площадки: разборка бетонного основания, подстилающих и выравнивающих слоев оснований, планировка площадей, устройство покрытий из тротуарной плитки, устройство ленточных фундаментов и т.п.  Реконструкция сцены  Устройство детской площадки: планировка площадей ручным способом, устройство покрытий из тротуарной плитки из резиновой крошки  Устройство опор освещения  Вырубка деревьев: валка, корчевка, вывоз.  Благоустройство городского парка (планирование территории, тротуар, мостик, переход над дренажем) (деф. ведомость №16/06/23)  Разборка железобетонных фундаментов, бортовых камней, валка деревьев, корчевка, вырубка одиночных кустарников, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, планировка площадей.  Устройство железобетонных бордюров, устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных двухслойных, покрытие горячей асфальтобетонной смесью  Устройство мостика  Устройство перехода над дренажем |
| 2017 | 0 | - |
| На общую сумму: | **19 207 858,82** |  |

Поэтапно, с 2014 года **в бюджете структурного подразделения Управления культуры, МКУ «Культурно-досуговый центр г.Бодайбо и района» были запланированы и израсходованы средства на реконструкцию и организацию деятельности городского парка:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Сумма (руб) | Статьи расходов |
| 2013 | 0 | - |
| 2014 | 1207215,33 | Охрана парка (договор с ЧОП «Лабиринт»),  Монтаж системы видеонаблюдения (приобретение и установка видеокамер, техническое обслуживание системы видеонаблюдения)  Санитарная очистка парка (валка деревьев, спиливание веток)  Демонтаж опор освещения. |
| 2015 | 1561108,38 | Организация деятельности:  Охрана парка (договор с ЧОП «Лабиринт»)  Договора на аренду контейнеров, вывоз и утилизацию ЖБО, ТБО  Договор на обслуживание фонтана |
| 2016 | 2530202,11 | Охрана парка (договор с ЧОП «Лабиринт»)  Договора ГПХ (дворник – 2 ставки, рабочий, газонокосильщик, озеленитель, аниматор)  Приобретение инвентаря и расходных материалов  Договора на аренду контейнеров, вывоз и утилизацию ЖБО, ТБО  Договор на обслуживание фонтана |
| 2017 | План  2856000,0 | Охрана парка (договор с ЧОП «Лабиринт»)  Договора ГПХ (дворник – 2 ставки, рабочий – 1 ставка, озеленитель, аниматор)  Введена ставка, заведующего парком.  Приобретение инвентаря и расходных материалов (в т.ч. приобретение цветочной рассады)  Приобретение основных средств (в т.ч. приобретение ретрансляционного оборудования)  Приобретение инвентаря и расходных материалов  Договора на аренду контейнеров, вывоз и утилизацию ЖБО, ТБО  Договор на обслуживание фонтана  Мероприятия по ПБ и ОТ |
| На общую сумму | **8154525,82** |  |

Всего за 5 лет (с 2013 по 2017 годы) израсходовано средств бюджета Муниципального образования (бюджет Управления капитального строительства и Управления культуры) **27362384,64руб.**

Кроме средств бюджета Муниципального образования, в рамках Соглашения о социально – экономическом партнерстве, предусмотрено и направленно на благоустройство городского парка более 3,0 млн.руб., данные представлены в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Сумма (руб) | Назначение |
| 2014 | 417678,3 | Благоустройство городского парка |
| 2015 | 80418,0 | Благоустройство городского парка |
| 2016 | 2563983,0 | Благоустройство городского парка |
| **всего** | **3062079,3** |  |

Благоустройство территории позволило не просто сделать городской парк зоной привлекательной для прогулок, но и местом проведения культурно – массовых мероприятий и организованного отдыха, и досуга горожан.

С 2015 года на безвозмездной, а с 2016 года на договорной основе на территории городского парка начали работать аттракционы для детей. Администрация г.Бодайбо и района заключены договоры на аренду площадок на территории городского парка со следующими индивидуальными предпринимателями:

1. ИП Желанкин Владислав Александрович и ИП Тетерин Денис Васильевич размещение аттракциона «Детские электромобили», павильон с кислородными коктейлями, павильон со сладкой ватой, попкорном, напитками; аттракцион «Виртуальная реальность», батут, надувной батут, прокат электромобилей 2015, 2016 и 2017годы;
2. ООО «Меценат» Дутковский Александр Евгеньевич, размещение аттракциона «Детские электромобили», батут 2016 год;
3. ИП Калашникова Екатерина Владимировна – аттракцион «Виртуальная реальность», холодильник (мороженое, напитки) 2016 и 2017 год.

В структуру МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района» структурное подразделение «Городской парк культуры и отдыха» введено 09.09.2016 года на основании: Постановления администрации г.Бодайбо и района от 16.06 2015 № 134 –п «О внесении изменений в постановление администрации г.Бодайбо и района от 02.08.2012 № 452-пп» и Приказа директора МКУ «КДЦ г.Бодайбо и района» от 09.09.2016 № 24 «О введении нового структурного подразделения МКУ «КДЦ г.Бодайбо и района».

Должность заведующего городским парком культуры и отдыха введена05.04.2017 года.

**Культурно-массовая работа в городском парке культуры и отдыха**

Для проведения культурно-массовых мероприятий в 2013-2015 годах культурно-досуговым центром г.Бодайбо и района использовалась только сценическая (танцевальная) площадка, с 2016 года задействована вся реконструированная территория.

В целях организации досуга населения города и района, популяризации досуговой деятельности учреждений культуры района в летний период 2015-2016 гг. в выходные дни в городском парке культуры и отдыха было проведено более 40 мероприятий разножанровой направленности для различных возрастных групп населения, которые посетило более 1000 жителей района. Участвовало в мероприятиях 160 человека (артисты, солисты, творческие коллективы).

В летний период 2016 и 2017 годов, в городском парке два раза в неделю проводились игровые программы и аттракционы для детей, проведено более 60 мероприятий, которые посетили 1540 детей, мероприятия проводились аниматорами, по договорам гражданско – правового характера.

**Данные показатели представлены в таблице:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| год | Количество КММ  (в т.ч. для детей) | Количество участников | Количество посетителей |
| 2013 | 3 (2) | 100 | 800 |
| 2014 | 7 (1) | 113 | 730 |
| 2015 | 13 (5) | 199 | 1100 |
| 2016 | 35 (16) | 525 | 3904 |
| 2017 | 63 (45) | 1969 | 5062 |
| **всего** | **121 (67)** | **2186** | **11596** |

По итогам проведенной работы, направленной на реконструкцию городского парка культуры и отдыха можно сделать следующие **выводы и предложения:**

1. На территории г.Бодайбо создано замечательное место организации культурно – массовой работы, отдыха и досуга горожан и гостей города – городской парк культуры и отдыха;

2. По пожеланиям жителей предусмотреть на территории парка расширенную зону для занятий спортом (тренажеры, универсальную спортивную площадку с искусственным покрытием, площадку для занятий роллер спортом);

3. По предложениям МКУ «КДЦ г.Бодайбо и района», необходимо устройство утепленного помещения для работы дворников и сторожей в зимний период, складских помещений для размещения инвентаря и оборудования, а также установка автономной системы видеонаблюдения.

4. Приобретение оборудования для организации летнего кинотеатра.

Начальник Е.Н.Степанова

02.10.2017 года