**Информация о работах, произведенных в г. парке г. Бодайбо за счет бюджетных средств за период 2013-2014 г.г.**

Городской парк г. Бодайбо всегда являлся излюбленным местом отдыха бодайбинцев.

С годами, переходя из одних частных рук в другие, городской парк пришел в упадок. Городской парк стал не соответствовать предъявляемым к местам отдыха требованиям, а именно: неудовлетворительное состояние асфальтового покрытия, дорожек, скамеек, освещения и многих других элементов. Состояние зеленых насаждений оставляло желать лучшего.

Для комплексного решения проблем благоустройства территории городского парка и улучшению его эстетического облика было принято решение о проведении работ по благоустройству территории парка.

В 2013 году основная часть работ по благоустройству парка была выполнена в рамках проекта «Народные инициативы».

В 2013 году всего было выполнено работ на 5 132  487.53 рублей, в том числе:

- 4 832 900.00 рублей в рамках проекта «Народные инициативы»;

- 299 587.53 рубля – средства из бюджета МО г. Бодайбо и района.

В 2014 году было продолжено проведение работ по благоустройству территории городского парка в г Бодайбо. Всего в 2014 году было выполнено работ на сумму 4 977 830.1 рублей, в том числе: 3 819 726.00 рублей на благоустройство парка и 760 425.83 на изготовление и установку детских игровых комплексов из муниципального бюджета и 397 678.27 из средств социального партнерства.

**Итого за 2013-2014 годы на проведение работ по благоустройству парка было израсходовано: 10 110 317.63 рубля, в том числе:**

**Областной бюджет «Народные инициативы» - 4 832 900.00 рублей;**

**Бюджет МО г. Бодайбо и района -4 879 739.36 рублей;**

**Средства спонсоров – 397 678.27 рублей.**

В 2013 году основная часть работ по благоустройству парка была выполнена в рамках проекта «Народные инициативы».

В 2013 году всего было выполнено работ на 5 132  487.53 рублей, в том числе:

- 4 832 900.00 рублей в рамках проекта «Народные инициативы»;

- 299 587.53 рубля – средства из бюджета МО г. Бодайбо и района.

Генподрядной строительной организацией по результатам проведенного аукциона стало ООО «Никель» с дополнительным привлечением ИП «Петакчян Б.М.» и ИП «Дранич А.В.» были выполнены следующие работы:

1. Произведена планировка территории парка -750м2
2. Установлены бордюры из бетонных бортовых камней – 90м.
3. Произведено покрытие пешеходных дорожек и площадок для зон отдыха из тротуарной плитки – 731.8 м2; асфальтобетонного покрытия -128м2
4. .Демонтировано старое бетонное основание покрытия площадок -4.1м3
5. Установлены лестничные марши и пандус - 4.1 м3;
6. Произведено устройство бордюров железобетонных- 4.8 м3;
7. Ограждение территории парка: приобретено 640 м.п. металлического ограждения с полимерным покрытием, два комплекта ворот (2х4м), шесть комплектов калиток (2х1м)
8. Произведена вырубка кустарника и планировка площадей ручным способом под ограждение – 550 м2;
9. Демонтировано старое металлическое ограждение – 2.68 т.;
10. Согласно сметного расчета частично установлено металлическое ограждение с полимерным покрытием – 223 м.п. (2.0 тн), в том числе:

копание ям вручную - 9,2м3,

бетонирование стоек ограждения – 9.2 м3;

1. Скамейки и урны:

Приобретено:

скамейки парковые с декоративными чугунными стойками и деревянными сиденьями со спинками окрашенные, длиной 2м - 20шт.

урны металлические с декоративными деревянными элементами -10шт.

1. Светильники

Приобретены столбы освещения с чугунным основанием, стальной стойкой и декоративными металлическими элементами, окрашенные высота 3метра -20шт. и светильники «Шар венчающий» - 40шт.

Произведены работы по устройству фундаментов под столбы освещения, в т.ч.

копание ям вручную -2.5м3

установка и бетонирование анкерных устройств-20шт.

1. Произведена замена воздушной линии элекропередачи на подземный кабель

Разборка бетонных оснований – 1.2 м3;

Разработка грунта вручную, в траншеях для прокладки кабеля – 74.8 м3;

Устройство постели для кабеля в траншее – 280 м;

Прокладка кабеля до 35 кВ траншеи – 460 м;

Засыпка вручную траншей – 74.8 м3;

Демонтаж провода на траверсах – 1 км;

1. Клумбы

Установка бортовых камней – 30 м;

Засыпка клумб черноземом – 20 м2;

1. Фонтан

Произведена очистка поверхности фонтана шпателем – 94.8 м2;

Наружная облицовка поверхности фонтана керамическими плитками – 14.8 м2;

Наружная облицовка поверхности фонтана декоративными плитками -16,8м2

Железнение внутренней поверхности фонтана – 69.7 м2;

Укладка керамической плитки – 69.7 м2;

Приобретен фонтанный комплект «FONTANA FK Series 7000\ FK7017» производства Греция, с шестью светильниками 12Вт., с улучшенными техническими характеристиками от указанных в конкурсной документации (фактически - высота водной картинки 5,5 метра, ширина 6метров, а в конкурсной документации - высота 2,5 м, ширина- 5м.)

1. Валка деревьев

Произведена валка деревьев с корня без корчевки – 24 дерева;

Корчевка пней вручную – 24 пня.

Дополнительно в 2013 году за счет подрядчика были выполнены работы:

1. Разработка грунта экскаватором с последующей вывозкой самосвалами-262,5 м3
2. Отсыпка площадки гравием-112,5 м3
3. Планировка погрузчиком-375 м2
4. Отсыпка песком-156,3 м3
5. Демонтаж скамеек и столов деревянных -29шт.

Всего дополнительных работ выполнено на сумму 950563.16 рублей (смета №14/09/03 прилагается)

В 2014 году было продолжено проведение работ по благоустройству территории городского парка в г Бодайбо. Всего в 2014 году было выполнено работ на сумму 4 977 830,1 рублей, в том числе: 3 819 726,00 рублей на благоустройство парка и 760 425.83 на изготовление и установку детских игровых комплексов из муниципального бюджета и 397 678.27 из средств социального партнерства.

Работы по благоустройству городского парка выполнялись силами ИП «Тухватуллин Г.Н.» в соответствии с муниципальным контрактом №05/08 от 08 мая 2014 года.

Были выполнены следующие работы:

1.. Покрытия пешеходных дорожек и площадок для отдыха, в том числе:

Разборка бетонных оснований – 9,53 м3;

Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 19 м3;

Устройство покрытий из тротуарной плитки – 980 м2;

Установка бетонных бортовых камней – 90 м

Устройство подстилающих слоев – 37 м3

Устройство железобетонного парапета – 3.8 м3;

Устройство железобетонного бардюра-4,2м3

2. Клумбы

Установка бортовых камней – 30 м;

Засыпка клумб черноземом – 50 м2;

3. Оштукатуривание поверхностей

Очистка вручную поверхностей фасадов от красок - 16.8 м2

Высококачественная штукатурка фасадов – 19.2 м2;

4. Скамейки, урны

Устройство бетонной подготовки под скамейки и урны – 0.9 м3;

Приготовление тяжелого бетона 0.918 м3;

Изготовление и установка скамьей с чугунными опорами и деревянными сидениями длиной 2 метра , окрашенных – 10 шт.

4.4. Установка урн металлических с декоративным деревянным оформлением – 16 шт.

5. Светильники

Приобретены столбы освещения с чугунным основанием, стальной стойкой и декоративными металлическими элементами, окрашенные, высота 3метра -20шт.и светильники «Шар венчающий» - 40шт.

Произведены работы по устройству фундаментов и установке фонарных столбов в том числе:

Копание ям вручную – 2.6 м3;

Устройство ленточных фундаментов под столбы с установкой анкерных болтов – 2.6 м3;

Установка и подключение фонарных чугунных столбов – 40 шт.;

Установка и подключение светильников белых «Шар венчающий» – 80 шт.;

Укладка кабеля до35кВ -300м.п.

Разработка грунта в траншеях-30м3

6. Ограждение металлическое

Установка металлического ограждения с декоративными элементами - 22.8 м2.

Установлено металлическое ограждение с полимерным покрытием по периметру

парка-417м.п в том числе:

копание ям вручную-14,65м3

бетонирование стоек- 14,65м3

монтаж панелей ограждения- 6,14т.(417м.п)

установлены ворота- 2 комплекта

калитки – 6шт.

Дополнительно в 2014 году, за счет подрядчика выполнены следующие работы:

Подготовка площадки под детские игровые комплексы в том числе:

Демонтаж металлических конструкций (старый детский городок)-0.58т.

Разработка и перевозка грунта вручную 87м3

Планировка грунта вручную -280м2

Устройство подстилающих слоев песчано-гравийных -103м3

Планировка автопогрузчиком-400м2

Отсыпка песком-14м3

Планировка песка вручную-320м2

Для озеленения парка разбиты клумбы площадью -74.3м2 в т.ч

Заливка бордюров бетонных-5.62м3

Оштукатуривание поверхностей с рустовкой под кирпич-25.5м2

Засыпка клумб черноземом-74.3м2

Спилено сухих деревьев без корчевания пней-27шт.

Кустарника-18шт.

На бетонных парапетах для удобства посетителей парка установлены деревянные

скамейки -45м.п

Установлен фонтанный комплект .

Всего дополнительных работ выполнено на сумму – 1267677.54 рубля (смета №14/09/03-1 прилагается)

Работы по изготовлению и установке детских игровых комплексов производились силами ООО «Ресурс-Н» г. Новосибирск. Были выполнены следующие работы:

1. Планировка площадей ручным способом -180 м2;

2. Копание ям вручную – 2.1 м3;

3. Устройство бетонных ленточных фундаментов под игровые комплексы – 2.1 м3;

4. Устройство подстилающих песчаных слоев – 7.8 м3;

5. Изготовление, монтаж и установка детских игровых комплексов: детский игровой комплекс с имитацией дворца с башнями, скамейки стилизованные под животных – 4 шт., домик с песочницей, песочница, стилизованная под катер, качалки-балансиры – 2 шт. и игровой комплекс машинка с горкой.

Приемка выполненных работ произведена 22 августа 2014 года комиссией по приемке выполненных ремонтно-строительных работ, созданной распоряжением мэра г. Бодайбо и района от 23.06.2014 года №551-рп (акт приемки прилагается)

Для продолжения формирования устойчивого эстетического облика городского парка, повышения культурного уровня населения, решения проблем проведения досуга населением и удовлетворения всех потребностей для культурного отдыха и досуга граждан в настоящее время разработана муниципальная программа «Благоустройство городского парка на 2015-2017 годы» Общий объем финансирования Программы – 16 934.00 т.руб., из них 11 934.00 т.руб. бюджет МО г. Бодайбо и района и 5000.0 т. руб. внебюджетные средства.

Программой предусматривается продолжение работ по укладке тротуарной плитки по дорожкам парка, капитальный ремонт дренажной канавы и устройство мостика через неё, строительство нового общественного туалета, приобретение и установка игровых аттракционов, приобретение и установка спортивных тренажеров, устройство беговой асфальтобетонной дорожки по периметру парка, ремонт сцены и бетонирование пола танцплощадки, покрытие детской игровой площадки травмобезопасным резиновым покрытием, устройство детского автодрома.

**Начальник УКСа В.Х. Хенкин**