РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Бодайбо

14.10.2025		                                                                                                    № 238-п

О внесении  изменений в постановление Администрации г. Бодайбо и района от 23.12.2024  № 285-пп «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы

В целях корректировки ресурсного обеспечения мероприятий и целевых показателей муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы, в соответствии с пунктом 21 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования г. Бодайбо и района утвержденного постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 10.07.2014 № 338-пп, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования г. Бодайбо и района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление Администрации г. Бодайбо и района от 23.12.2024 № 285-пп «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации г. Бодайбо и района» (далее – Постановление):

1.1. . В приложении к постановлению:

1.1.1. В Паспорте Программы:

- строку 9 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«

| 9. | Ресурсное обеспечение Программы | Общий объем финансирования Программы составляет – 615 576,3 тыс. руб., из них: - бюджет МО г. Бодайбо и района – 365 576,3 тыс. руб.; - областной бюджет – 250 000,0 тыс. руб.; в том числе по годам: 2025 год – 488 828,4 тыс. руб.; из них: - бюджет МО г. Бодайбо и района – 238 828,4 тыс. руб.; - областной бюджет – 250 000,0 тыс. руб.; 2026 год – 66 530,3 тыс. руб.; из них: - бюджет МО г. Бодайбо и района – 66 530,3 тыс. руб.; 2027 год – 28 180,6 тыс. руб., из них: - бюджет МО г. Бодайбо и района – 28 180,6 тыс. руб.; 2028 год – 10 679,0 тыс. руб., из них: бюджет МО г. Бодайбо и района – 10 679,0 тыс. руб.; 2029 год – 10 679,0 тыс. руб., из них бюджет МО г. Бодайбо и района – 10 679,0 тыс. руб.; 2030 год – 10 679,0 тыс.руб., из них: -бюджет МО г. Бодайбо и района – 10 679,0 тыс. руб. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы. |
| --- | --- | --- |

»;

- в строке 10 «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» в пункте 1 цифру «38» заменить цифрой «42», в пункте 3 цифру «1» заменить цифрой «2».

1.2.2. В разделе 6 Программы «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»:

- в пункте 1 цифру «38» заменить цифрой «42»;

- в пункте 3 цифру «1» заменить цифрой «2».

1.2.3.  В приложении 5 к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» в столбце 6 строки 1 цифру «38» заменить цифрой «42», в столбце 6 строки 2 в пункте 2 цифру «1» заменить цифрой «2».

1.2.4.   Приложения  2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (Приложения 1, 2, 3).

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Ленский шахтер» и разместить актуальную редакцию Программы на официальном сайте      Администрации

г. Бодайбо и района в сети «Интернет».

МЭР Г. БОДАЙБО И РАЙОНА                                                              Е.Ю. ЮМАШЕВ

Приложение 1 к

постановлению Администрации

г. Бодайбо и района

от _14.10.2025_ №  238-п_

«Приложение 2

к Программе

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный 2023 год | Текущий 2024 год | Первый год действия Программы 2025 год | Второй год действия Программы 2026 год | Третий год действия Программы 2027 год | Четвертый год действия Програм мы 2028 год | Пятый год действия Программы 2029 год | Шестой год действия Програм мы 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое состояние путем проведения капитальных и текущих ремонтов. | ед. | 7 | 16 | 30 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество запланированных мероприятий по реконструкции объектов муниципальной собственности | ед. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество запланированных мероприятий по строительству объектов муниципальной собственности | ед. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

».

Приложение 2 к

постановлению Администрации

г. Бодайбо и района

от  14.10.2025  №  238-п_

«Приложение 3

к Программе

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования

г. Бодайбо и района

| №№ п/п | Наименование Программы, основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, участники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 11 |
| 1. | Программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2025-2030 годы» | Ответственный исполнитель – Администра ция г. Бодайбо и района | 488 828,4 | 66 530,3 | 28 180,6 |  | 10 679,0 | 10 679,0 | 10 679,0 |  | 615 576,3 |
|  |  | Участник: МКУ «УКС» | 426 006,4 | 32 521,1 | 10 679,0 |  | 10 679,0 | 10 679,0 | 10 679,0 |  | 501 243,5 |
|  |  | Участник: Управление образования | 39 270,8 | 34 009,2 | 15 929,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 89 209,6 |
|  |  | Участник: Управление культуры | 6 760,3 | 0,0 | 1 572,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 8 332,3 |
|  |  | Участник: Администра ция г. Бодайбо и района | 16 790,9 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 16 790,9 |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» | Ответствен ный исполнитель – Администра ция г. Бодайбо и района | 62 822,0 | 34 009,2 | 17 501,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 114 332,8 |
|  |  | Участник: МКУ «УКС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Участник: Управление образования | 39 270,8 | 34 009,2 | 15 929,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 89 209,6 |
|  |  | Участник: Управление культуры | 6 760,3 | 0,0 | 1 572,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 8 332,3 |
|  |  | Участник: Администра ция г. Бодайбо и района | 16 790,9 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 16 790,9 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Проведение капитального и текущего ремонта объектов Управления образования | Ответствен ный исполнитель – Администра ция г. Бодайбо и района | 39 270,8 | 34 009,2 | 15 929,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 89 209,6 |
|  |  | Участник: МКУ «УКС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Участник: Управление образования | 39 270,8 | 34 009,2 | 15 929,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 89 209,6 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Проведение капитального и текущего ремонта объектов Управления культуры | Ответствен ный исполнитель – Администра ция г. Бодайбо и района | 6 760,3 | 0,0 | 1 572,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 8 332,3 |
|  |  | Участник: МКУ «УКС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Участник: Управление культуры | 6 760,3 | 0,0 | 1 572,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 8 332,3 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Проведение капитального и текущего ремонта других объектов муниципальной собственности | Ответствен ный исполнитель – Администра ция г. Бодайбо и района | 16 790,9 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 16 790,9 |
|  |  | Участник: МКУ «УКС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Участник: Администра ция г. Бодайбо и района | 16 790,9 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 16 790,9 |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» | Ответствен ный исполнитель – Администра ция г. Бодайбо и района | 415 088,0 | 22 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 437 088,0 |
|  |  | Участник: МКУ «УКС» | 415 088,0 | 22 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 437 088,0 |
| 1.2.1. | Мероприятие 1: Строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района | Ответствен ный исполнитель – Администра ция г. Бодайбо и района | 394 398,6 | 22 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 416 398,6 |
|  |  | Участник: МКУ «УКС» | 394 398,6 | 22 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 416 398,6 |
| 1.2.2. | Мероприятие 2: Прочие мероприятия в рамках строительства школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района | Ответствен ный исполнитель – Администра ция г. Бодайбо и района | 15 755,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 15 755,1 |
|  |  | Участник: МКУ «УКС» | 15 755,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 15 755,1 |
| 1.2.3 | Мероприятие 4: Реконструкция школы в поселке Перевоз (спортивный зал | Ответствен ный исполнитель – Администра ция г. Бодайбо и района | 4 359,8 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4 359,8 |
|  |  | Участник: МКУ «УКС | 4 359,8 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4 359,8 |
| 1.2.4. | Строительство гаража на 3 бокса по адресу: г. Бодайбо, ул. Депутатская, 15А | Ответствен ный исполнитель – Администра ция г. Бодайбо и района | 574,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 574,5 |
|  |  | Участник: МКУ «УКС | 574,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 574,5 |
| 1.3. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» при реализации Программы | Ответствен ный исполнитель – Администра ция г. Бодайбо и района | 10 918,4 | 10 521,1 | 10 679,0 |  | 10 679,0 | 10 679,0 | 10 679,0 |  | 64 155,5 |
|  |  | Участник: МКУ «УКС» | 10 918,4 | 10 521,1 | 10 679,0 |  | 10 679,0 | 10 679,0 | 10 679,0 |  | 64 155,5 |
| 1.3.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» | Участник: МКУ «УКС» | 10 871,9 | 10 509,1 | 10 651,3 |  | 10 651,3 | 10 651,3 | 10 651,3 |  | 63 986,2 |
| 1.3.2 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» | Участник: МКУ «УКС» | 46,5 | 12,0 | 27,7 |  | 27,7 | 27,7 | 27,7 |  | 169,3 |

».

Приложение 3 к

постановлению Администрации

г. Бодайбо и района

от 14.10.2025 №  238-п

«Приложение 4

к Программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № п/п | Наименование муниципальной Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Источники финансирова ния | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2025-2030 годы» | Ответственный исполнитель –Администра ция г. Бодайбо и района Участник – МКУ «УКС», Управление образования, Управление культуры, Администра ция г. Бодайбо и района | Всего (тыс. руб.), в т.ч.: | 488 828,4 | 66 530,3 | 28 180,6 | 10 679,0 | 10 679,0 | 10 679,0 | 615 576,3 |
|  |  |  | Бюджет муниципаль ного образования г. Бодайбо и района | 238 828,4 | 66 530,3 | 28 180,6 | 10 679,0 | 10 679,0 | 10 679,0 | 365 576,3 |
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, федерального бюджета | 250 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250 000,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | 1.Основное мероприятие: Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности. | Ответственный исполнитель- Администра ция г. Бодайбо и района Участник – МКУ «УКС», Управление образования, Управление культуры, Администра ция г. Бодайбо и района | Всего (тыс. руб.), вт.ч.: | 62 822,0 | 34 009,2 | 17 501,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114 332,8 |
|  |  |  | Бюджет муниципаль ного образования г. Бодайбо и района | 62 822,0 | 34 009,2 | 17 501,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114 332,8 |
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | 2. Основное мероприятие: Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района | Ответственный исполнитель –Администра ция г. Бодайбо и района Участник – МКУ «УКС» | Всего (тыс. руб.), вт.ч.: | 415 088,0 | 22 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437 088,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципаль ного образования г. Бодайбо и района | 165 088,0 | 22 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187 088,0 |
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета | 250 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250 000,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | 3. Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» при реализации Программы | Ответственный исполнитель –Администра ция г. Бодайбо и района Участник - МКУ «УКС» | Всего (тыс. руб.), в т.ч.: | 10 918,4 | 10 521,1 | 10 679,0 | 10 679,0 | 10 679,0 | 10 679,0 | 64 155,5 |
|  |  |  | Бюджет муниципаль ного образования г. Бодайбо и района | 10 918,4 | 10 521,1 | 10 679,0 | 10 679,0 | 10 679,0 | 10 679,0 | 64 155,5 |
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».