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ПАСПОРТ                                                      
ПРОГРАММЫ 

	
	Наименование Программы


	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности на территории Жуинского муниципального образования» на 2025-2030 годы (далее – Программа).

	1.
	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация муниципального образования г. Бодайбо и района.

	2.
	Соисполнители Программы
	

	3.
	Участники Программы


	Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи (далее – ОПП, ЖКХ, транспорта и связи);
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (далее   - МКУ «УКС»);
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации МО г. Бодайбо и района» (далее – МКУ «Централизованная бухгалтерия»).

	4.
	Цель Программы


	Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повышение энергетической эффективности в жилищной сфере, в сфере коммунального хозяйства и энергетики, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.

	5.
	Задачи Программы


	1.Создание условий для подготовки объектов коммунальной инфраструктуры Жуинского муниципального образования к отопительному сезону.

2. Создание условий для обеспечения эффективного обслуживания населения, путем реконструкции/строительства/капитального ремонта/ текущего ремонта ветхих и аварийных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

3. Содействие развитию и модернизации электроэнергетики.

	6.
	Сроки реализации Программы
	2025-2030 годы

	7.
	Целевые показатели Программы
	1.Количество объектов коммунальной инфраструктуры, подготовленных к отопительному сезону.
2. Количество объектов ветхих, аварийных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения подлежащих реконструкции, капитальному ремонту, текущему ремонту.

3.Количество объектов электроэнергетики подлежащих подготовке для эксплуатации.
4. Количество объектов, подлежащих обеспечению топливно-энергетическими ресурсами, горюче-смазочными материалами.
5. Количество специализированной коммунальной техники подлежащей к приобретению.
6. Количество оказываемых коммунальных услуг.

	8.
	Подпрограммы Программы


	Не предусмотрены

	9.
	Ресурсное обеспечение Программы


	Общий объем финансовых средств необходимых для реализации Программы за счет средств бюджета муниципального образования    г. Бодайбо и района составляет – 140 551,2 тыс. руб., в том числе:

2025 год – 90 950,9 тыс. руб.;

2026 год – 49 600,3 тыс. руб.;

2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.;

2029 год – 0,0 тыс. руб.;

2030 год – 0,0 тыс. руб.

	10.
	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	1.Количество объектов коммунальной инфраструктуры, подготовленных к отопительному сезону – 5 ед. ежегодно.
2. Количество объектов ветхих, аварийных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения подлежащих реконструкции, капитальному ремонту, текущему ремонту – 3 ед. ежегодно. 
3.Количество объектов электроэнергетики подлежащих подготовке для эксплуатации – 4 ед. ежегодно.
4. Количество объектов подлежащих обеспечению топливно-энергетическими ресурсами, горюче-смазочными материалами – 2 ед. ежегодно.

5. Количество специализированной коммунальной техники подлежащей к приобретению – 3 ед. к 2031 году
6. Количество оказываемых коммунальных услуг 3 ед. ежегодно.


Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация государственной политики на территории Иркутской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики увязана с приоритетами и целями государственной политики в рассматриваемой сфере, установленными стратегиям социально-экономического развития федеральных округов, основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на соответствующий период, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указах Президента Российской Федерации, долгосрочных и среднесрочных стратегиях развития отдельных отраслей сферы жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, иных нормативных правовых актах.
В современных условиях важное значение имеет уровень развития сферы жилищно-коммунального хозяйства. Эффективное функционирование систем коммунального хозяйства требует качественного планирования и осуществления комплекса мероприятий. Данная сфера отражает состояние экономики и уровень жизни населения. Жилищно-коммунальное хозяйство — это социально значимая сфера жизнедеятельности населения и определяется как отрасль народного хозяйства.
Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг - один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации, а наличие возможности улучшения жилищных условий является важнейшим показателем повышения благосостояния населения, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства.
  В связи с прекращением действия Закона Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального образования г. Бодайбо и района решаемым на территории Жуинского муниципального образования, наделенного Законом Иркутской области от 02.12.2004 № 67-ОЗ статусом сельского поселения, в соответствии со статьей 6 Устава муниципального образования г. Бодайбо и  района, относится организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
Жилищно-коммунальный комплекс Жуинского муниципального образования функционирует в условиях природно-климатической дискомфортности. Территория Жуинского муниципального образования расположена в зоне с резко континентальным типом климата, продолжительной зимой и теплым, но коротким летом. Двести дней в году держится устойчивая температура ниже 0°С. Зима холодная (температура января -47°С), лето жаркое и сухое: в первой половине (температура июля +17°С), во второй половине – дождливое.

Жуинское муниципальное образование отнесено к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера. Вопросы подготовки к зимнему отопительному сезону, своевременного завоза топливно-энергетических ресурсов, в районы с ограниченными сроками завоза грузов, занимают важное место в деятельности отрасли. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в п. Перевоз служит река Жуя. Подрусловая вода р. Жуя дренирует в горизонтальные штреки и поступает в шахтный колодец глубиной 18 м., погружным насосом ЭЦВ6-10-110 подаётся в стальной резервуар 15м³. (установлен в 2011 году). Из этого резервуара насосом КМ-100-65-90 подаётся далее в сеть водоснабжения потребителям.
В настоящее время в коммунальном хозяйстве муниципалитета находятся в эксплуатации 15,188 км. тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), 7546 км. водопроводных сетей и 0,880 км. канализационных сетей.

Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется от блочно-модульной котельной (БМК).
Основными потребителями тепловой энергии на территории муниципального образования являются население и социальная сфера. 

В результате сложившихся тенденций в реализации на территории Жуинского муниципального образования мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, определены следующие проблемы:

- не в полной мере введены в эксплуатацию системы коммерческого и технического учета энергоресурсов;

- не завершены работы по оснащению жилищного фонда приборами учета энергетических ресурсов и воды;

- значительные потери энергоресурсов, обусловленные физическим и моральным старением оборудования, как у производителя, так и у потребителей ТЭР, включая потери в сетях.
Решение проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства требуют решения программно-целевым методом и могут быть преодолены в рамках настоящей Программы.

Программа определяет основные направления мероприятий по комплексному ремонту, реконструкции и модернизации коммунальных систем. Основу программы составляет реализация первоочередных мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительным сезонам, находящихся в муниципальной собственности.

Реализация мероприятий программы будет способствовать подготовке к отопительным сезонам объектов коммунальной инфраструктуры и позволит:

-повысить надежность объектов коммунальной инфраструктуры;
-сохранить работоспособность систем жизнеобеспечения населения в период прохождения отопительных сезонов и предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;
- снизить аварийность на сетях и сооружениях;
- повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности;
- уменьшить потери теплоносителя на сетях;
- повысить качество коммунальных услуг для потребителей.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель Программы – повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повышение энергетической эффективности в жилищной сфере, в сфере коммунального хозяйства и энергетики, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Достижение цели муниципальной программы предполагается на основе решения следующих задач:

1. Создание условий для подготовки объектов коммунальной инфраструктуры Жуинского муниципального образования к отопительному сезону.

2. Создание условий для обеспечения эффективного обслуживания населения, путем реконструкции/строительства/капитального ремонта/ текущего ремонта ветхих и аварийных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

3. Содействие развитию и модернизации электроэнергетики.
Целевые показатели муниципальной программы:
1. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, подготовленных к отопительному сезону. Информация о выполненных мероприятиях предоставляется ресурсоснабжающим предприятием.
2. Количество объектов ветхих, аварийных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения подлежащих реконструкции, капитальному ремонту, текущему ремонту. Информация о выполненных мероприятиях предоставляется ресурсоснабжающим предприятием.
3. Количество объектов электроэнергетики подлежащих подготовке для эксплуатации. Информация о выполненных мероприятиях предоставляется ресурсоснабжающим предприятием. 
4. Количество объектов подлежащих обеспечению топливно-энергетическими ресурсами, горюче-смазочными материалами. Информация о выполненных мероприятиях предоставляется  ресурсоснабжающим  предприятием.

5. Количество специализированной коммунальной техники подлежащей к приобретению. Информация о выполненных мероприятиях предоставляется ресурсоснабжающим предприятием.
6. Количество оказываемых коммунальных услуг. Информация о выполненных мероприятиях предоставляется ресурсоснабжающим предприятием.
Срок реализации Программы 2025-2030 годов. 

Взаимосвязь целей, задач и целевых показателей Программы представлены в приложении 1 к Программе. Сведения о составе и значениях целевых показателей программ представлены в приложении 2 к Программе.
Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Выделение подпрограмм не предусмотрено. Основные мероприятия Программы представлены в приложении 3 к Программе.
Раздел 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски макроэкономические, финансовые, операционные, техногенные, экологические.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в том числе мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов коммунальной инфраструктуры и энергетики. Макроэкономические риски могут повлечь изменения стоимости предоставления жилищно-коммунальных услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения муниципального образования.

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием муниципальной программы, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников.

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Операционные риски обусловлены недостатками законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных государственной программой (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов муниципального-частного партнерства, финансирование капитального ремонта многоквартирных домов и другие), что может привести к невыполнению муниципальной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках муниципальной программы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

Операционные риски связаны также с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных участников ее реализации (например, в результате недостаточной квалификации участников), неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении. 

Техногенные и экологические риски связаны с возможностью возникновения техногенных или экологических катастроф. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в пользу других направлений развития муниципального образования и переориентации на ликвидацию последствий катастроф.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации Программы: от исполнительных органов государственной власти Иркутской области, Администрации г. Бодайбо и района до негосударственных организаций, участвующих в реализации Программы
Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложениях 4,5 к Программе. Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении бюджета на очередной финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации мероприятий Программы.

Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

Реализация Программы создаст условия для достижения следующих результатов в количественном выражении:

1. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, подготовленных к отопительному сезону – ежегодно 5 ед.
2. Количество объектов ветхих, аварийных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения подлежащих реконструкции, капитальному ремонту, текущему ремонту - ежегодно 3 ед. 

3. Количество объектов электроэнергетики подлежащих подготовке для эксплуатации – ежегодно 4 ед.
4. Количество объектов подлежащих обеспечению топливно-энергетическими ресурсами, горюче-смазочными материалами – ежегодно 2 ед.

5. Количество специализированной коммунальной техники подлежащей к приобретению –3 ед. к 2031 году.
6. Количество оказываемых коммунальных услуг – 3 ед. ежегодно.
 Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить качество жилищного фонда, повысить комфортность условий проживания;

- повысить энергоэффективность объектов коммунального хозяйства;

- обеспечить рациональное использование энергии и энергетических ресурсов.
Приложение 1 к

постановлению администрации

г. Бодайбо и района

от _______2026 № ______



«Приложение 1
к Программе
Взаимосвязь целей, задач и целевых 

показателей Программы

	Формулировка цели
	Формулировка задач
	Наименование целевых показателей

	Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повышение энергетической эффективности в жилищной сфере, в сфере коммунального хозяйства и энергетики, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.
	1.Создание условий для подготовки объектов коммунальной инфраструктуры Жуинского муниципального образования к отопительному сезону.
	1.Количество объектов коммунальной инфраструктуры, подготовленных к отопительному сезону.

	
	2.Создание условий для обеспечения эффективного обслуживания населения, путем реконструкции/строительства/капитального ремонта/ текущего ремонта ветхих и аварийных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения,
	2.Количество объектов ветхих, аварийных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения подлежащих реконструкции, капитальному ремонту, текущему ремонту.

	
	3.Содействие развитию и модернизации электроэнергетики.
	3. Количество объектов электроэнергетики подлежащих подготовке для эксплуатации.
4. Количество объектов подлежащих обеспечению топливно-энергетическими ресурсами, горюче-смазочными материалами.
5. Количество специализированной коммунальной техники подлежащей к приобретению
6. Количество оказываемых коммунальных услуг.


                                                                                                                      ».
Приложение 2 к 

постановлению Администрации

г. Бодайбо и района 

от ______2026 № ___

«Приложение 2
к Программе
СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.     измере-ния
	Значение целевых показателей

	
	
	
	Первый год действия Программы

2025 год
	Второй год действия Программы

2026 год
	Третий год действия Программы

2027 год
	Четвертый год действия Программы

2028 год
	Пятый год действия Программы

2029 год
	Шестой год

действия

Программы

2030 год


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	1.
	Количество объектов коммунальной инфраструктуры подготовленных к отопительному сезону.
	ед.
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	

	2.
	Количество объектов ветхих, аварийных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения подлежащих реконструкции, капитальному ремонту, текущему ремонту.
	ед.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	

	3.
	Количество объектов электроэнергетики подлежащих подготовке для эксплуатации.
	ед.
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	

	4.
	Количество объектов подлежащих обеспечению топливно-энергетическими ресурсами, горюче-смазочными материалами.
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2


	

	5.
	Количество специализированной коммунальной техники подлежащей к приобретению
	ед.
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	

	6.
	Количество оказываемых коммунальных услуг.
	ед.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	


                                                                                                                                                                                                                                  ».
Приложение 3 к 
постановлению Администрации 
                                                                                                                                                                                                                г. Бодайбо и района

                                                                                                                                                                                    от______2026 №____
                                                                                                                                                                                     «Приложение 3 к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ

 МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

	№ п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, участник

Срок

Ожидаемый конечный результат основного мероприятия

Целевые показатели программы, на достижение которых оказывается влияние

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

1.

Обеспечение надлежащего функционирования и развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, котельного оборудования.
Ответственный исполнитель:

Администрация г. Бодайбо и района

Участник: ОПП, ЖКХ, транспорта и связи
2025 год

2030 год

1. Количество объектов коммунальной инфраструктуры подготовленных к отопительному сезону – 5 ед. ежегодно.

Количество объектов коммунальной инфраструктуры подготовленных к отопительному сезону.
2.

Организация и проведение мероприятий, направленных на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, проведение актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
Ответственный исполнитель:

Администрация г. Бодайбо и района

Участник: ОПП, ЖКХ, транспорта и связи
2025 год

2030 год

Количество объектов ветхих, аварийных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения подлежащих реконструкции, капитальному ремонту, текущему ремонту - 3 ед.  ежегодно.

Количество объектов ветхих, аварийных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения подлежащих реконструкции, капитальному ремонту, текущему ремонту.
3.

Создание условий для подготовки к работе объектов энергетики, основных и резервных источников электроснабжения и повышение энергетической эффективности.
Ответственный исполнитель:

Администрация г. Бодайбо и района

Участник: ОПП, ЖКХ, транспорта и связи
2025 год

2030 год

Количество объектов электроэнергетики подлежащих к эксплуатации – 4 ед. ежегодно
Количество объектов электроэнергетики подлежащих подготовке к эксплуатации. 
4.
Обеспечение топливно-энергетическими ресурсами, горюче-смазочными материалами объектов жилищно-коммунального хозяйства
Ответственный исполнитель:

Администрация г. Бодайбо и района

Участник: ОПП, ЖКХ, транспорта и связи
2025 год

2030 год

Количество объектов подлежащих обеспечению топливно-энергетическими ресурсами, горюче-смазочными материалами – 2 ед. ежегодно
Количество объектов  подлежащих обеспечению топливно-энергетическими ресурсами, горюче-смазочными материалами
5.
Улучшение материально-технической базы коммунального хозяйства

Ответственный исполнитель:

Администрация г. Бодайбо и района

Участник: ОПП, ЖКХ, транспорта и связи
2025 год
2030 год
Количество специализированной коммунальной техники подлежащих к приобретению – 3 ед. к 2031 г.
Количество  специализированной коммунальной техники подлежащих к приобретению
6.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального  унитарного предприятия «Тепловодоснабжение п. Перевоз»
Ответственный исполнитель:

Администрация г. Бодайбо и района

Участник: ОПП, ЖКХ, транспорта и связи
2025 год

2030 год

Количество оказываемых коммунальных услуг- 3 ед. ежегодно
Количество оказываемых коммунальных услуг
                                                                                                                                                                                                                          ».


Приложение 1 к
 Постановлению Администрации
                                                                                                                                                                                    г. Бодайбо и района

                                                                                                                                                                                    от_____2026 №____
                                                                                                                                                                                     «Приложение 4 к Программе

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств, предусмотренных в бюджете
муниципального образования г. Бодайбо и района
	№№

п/п
	Наименование Программы, основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, участники Программы
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
год
	2026
год
	2027
год
	2028
год
	2029
год
	2030
год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11

	1.
	Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффек-тивности на территории Жуинского муниципального образования» на 2025-2030 годы
	Ответственный исполнитель – Администрация 

 г. Бодайбо и района

Участник: ОПП, ЖКХ, транспорта и связи;
МКУ «УКС»
	90 950,9
	49 600,3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	140 551,2

	1.1.
	Основное мероприятие: «Обеспечение надлежащего функционирования и развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, котельного оборудования»
	Ответственный исполнитель – Администрация 

 г. Бодайбо и района

Участник: 
ОПП, ЖКХ, транспорта и связи;

МКУ «УКС»
	6 007,7
	6 680,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 687,7

	1.1.1.
	Мероприятие 
«Реализация мероприятий по подготовке к работе основного и вспомогательного котельного оборудования, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в отопительный период»
	Ответственный исполнитель – Администрация 

 г. Бодайбо и района
Участник: ОПП, ЖКХ, транспорта и связи МКУ «УКС»
	6 007,7
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 007,7

	1.1.2.
	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с организацией электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения на территории сельских поселений Бодайбинского района
	Ответственный исполнитель – Администрация 

 г. Бодайбо и района
Участник: ОПП, ЖКХ, транспорта и связи МКУ «УКС
	0,00
	6 680,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 680,0

	1.2.
	Основное мероприятие: «Организация и проведение мероприятий, направленных на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, проведение актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения».
	Ответственный исполнитель – Администрация 

 г. Бодайбо и района
Участник: ОПП, ЖКХ, транспорта и связи МКУ «УКС»
	86,2
	12 802,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 888,2

	1.2.1.
	Мероприятие: «Мероприятия по подготовке и ремонту ветхих и аварийных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, подлежащих реконструкции, капитальному и текущему ремонту».
	Ответственный исполнитель – Администрация 

 г. Бодайбо и района
Участник: ОПП, ЖКХ, транспорта и связи МКУ «УКС»
	50,0
	3 490,2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 540,2

	1.2.2.
	Мероприятие:
«Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»
	Ответственный исполнитель – Администрация 

 г. Бодайбо и района
Участник: ОПП, ЖКХ, транспорта и связи 
	36,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	36,2

	1.2.3.
	Мероприятие:
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с организацией электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения на территории сельских поселений Бодайбинского района
	Ответственный исполнитель – Администрация 

 г. Бодайбо и района
Участник: ОПП, ЖКХ, транспорта и связи
	0,0
	9 311,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9 311,8

	1.3.
	Основное мероприятие: «Создание условий для подготовки к работе объектов энергетики, основных и резервных источников электроснабжения и повышения энергетической эффективности»
	Ответственный исполнитель – Администрация 

 г. Бодайбо и района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Участник: ОПП, ЖКХ, транспорта и связи 
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Мероприятие: «Организация и проведение мероприятий для обеспечения надлежащего функционирования и развития систем электроснабжения»
	Ответственный исполнитель – Администрация 

 г. Бодайбо и района
Участник: ОПП, ЖКХ, транспорта и связи 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	Основное мероприятие: Обеспечение топливно-энергетическими ресурсами, горюче-смазочными материалами объектов жилищно-коммунального хозяйства
	Ответственный исполнитель – Администрация 

 г. Бодайбо и района Участник: ОПП, ЖКХ, транспорта и связи
	58 080,5
	21 644,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	79 725,2

	1.4.1
	Мероприятие: Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с организацией электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения на территории сельских поселений Бодайбинского района

	Ответственный исполнитель – Администрация 

 г. Бодайбо и района Участник: ОПП, ЖКХ, транспорта и связи
	58 080,5
	21 644,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	79 725,2

	1.5.
	Основное мероприятие: Улучшение материально-технической базы коммунального хозяйства
	Ответственный исполнитель – Администрация 

 г. Бодайбо и района Участник: ОПП, ЖКХ, транспорта и связи
	5 087,5
	8 473,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13 561,1

	1.5.1
	Мероприятие: Приобретение специализированной коммунальной техники
	Ответственный исполнитель – Администрация 

 г. Бодайбо и района Участник: ОПП, ЖКХ, транспорта и связи
	5 087,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 087,5

	1.5.2
	Мероприятие:
Приобретение транспортных средств, техники и оборудования для оказания услуг в сфере коммунального хозяйства

	Ответственный исполнитель – Администрация 

 г. Бодайбо и района Участник: ОПП, ЖКХ, транспорта и связи
	0,0
	8 473,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 473,6

	1.6.
	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального унитарного предприятия «Тепловодоснабжения п. Перевоз»


	Ответственный исполнитель – Администрация 

 г. Бодайбо и района Участник: ОПП, ЖКХ, транспорта и связи
	21 689,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21 689,0

	1.6.1
	Мероприятие:
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с организацией электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения на территории сельских поселений Бодайбинского района
	Ответственный исполнитель – Администрация 

 г. Бодайбо и района Участник: ОПП, ЖКХ, транспорта и связи
	21 689,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21 689,0


                                                                                                                                                                                                                          ».
Приложение 2 к 
Постановлению Администрации
                                                                                                                                                                                     г. Бодайбо и района

                                                                                                                                                                                    от_____2026 №_____
                                                                                                                                                                                     «Приложение 5 к Программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
	№ 

п/п
	Наименование муниципальной Программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, участник
	Источники финансирования
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего

	1.
	Программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности на территории Жуинского муниципального образования» 
на 2025-2030 годы
	Ответственный исполнитель –Администрация 

  г. Бодайбо и района

Участник – ОПП, ЖКХ, транспорта и связи;

МКУ «УКС»
	Всего (тыс. руб.),  в т.ч.:
	90 950,9
	49 600,3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	140 551,2

	
	
	
	Бюджет муниципального образования

г. Бодайбо и района
	90 950,9
	49 600,3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	140 551,2

	
	
	
	Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Основное мероприятие: «Обеспечение надлежащего функционирования и развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, котельного оборудования»
	Ответственный исполнитель - Администрация 

г. Бодайбо и района

Участник – ОПП, ЖКХ, транспорта и связи; 

МКУ «УКС»
	Всего (тыс. руб.),  в т.ч.:
	6 007,7
	6 680,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12 687,7

	
	
	
	Бюджет муниципального образования 

г. Бодайбо и района
	6 007,7
	6 680,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12 687,7

	
	
	
	Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	2. Основное мероприятие: «Организация и проведение мероприятий, направленных на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, проведение актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» 
	Ответственный исполнитель –Администрация 

г. Бодайбо и района

Участник – ОПП, ЖКХ, транспорта и связи; 

МКУ «УКС»
	Всего (тыс. руб.),  в т.ч.:
	86,2
	12 802,0
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	12 888,2

	
	
	
	Бюджет муниципального образования

г. Бодайбо и района
	86,2
	12 802,0
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	12 888,2

	
	
	
	Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	3.Основное мероприятие: «Создание условий для подготовки к работе объектов энергетики, основных и резервных источников электроснабжения и повышения энергетической эффективности».
	Ответственный исполнитель –Администрация 

г. Бодайбо и района

Участник - ОПП, ЖКХ, транспорта и связи МКУ «УКС»
	Всего (тыс. руб.),           
в т.ч.:
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет муниципального образования

г. Бодайбо и района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	4.Основное мероприятие: Обеспечение топливно-энергетическими ресурсами, горюче-смазочными материалами объектов жилищно-коммунального хозяйства
	Ответственный исполнитель –Администрация 

г. Бодайбо и района

Участник - ОПП, ЖКХ, транспорта и связи 
	Всего (тыс. руб.),           

в т.ч.:
	58 080,5
	21 644,7
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	79 725,2

	
	
	
	Бюджет муниципального образования

г. Бодайбо и района
	58 080,5
	21 644,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	79 725,2

	
	
	
	Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.
	5.Основное мероприятие: Улучшение материально-технической базы коммунального хозяйства
	Ответственный исполнитель –Администрация 

г. Бодайбо и района

Участник - ОПП, ЖКХ, транспорта и связи
	Всего (тыс. руб.),           

в т.ч.:
	5 087,5
	8 473,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13 561,1

	
	
	
	Бюджет муниципального образования

г. Бодайбо и района
	5 087,5
	8 473,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13 561,1

	
	
	
	Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.
	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального унитарного предприятия «Тепловодоснабжение п. Перевоз»


	Ответственный исполнитель –Администрация 

г. Бодайбо и района

Участник - ОПП, ЖКХ, транспорта и связи
	Всего (тыс. руб.),           

в т.ч.:
	21 689,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21 689,0

	
	
	
	Бюджет муниципального образования

г. Бодайбо и района
	21 689,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21 689,0

	
	
	
	Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


        ».

