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Паспорт муниципальной программы
 «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района»
 на 2025-2030 годы

	
	Наименование Программы
	«Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования
 г. Бодайбо и района» на 2025-2030 годы (далее Программа)

	1.
	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация муниципального образования           г. Бодайбо и района (далее – Администрация         г. Бодайбо и района) 

	2.
	Соисполнители Программы
	-

	3.
	Участники Программы
	Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – Управление образования);
Управление культуры администрации муниципального образования г. Бодайбо и района (далее – Управление культуры);
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (далее – МКУ «УКС»)

	4.
	Цель Программы
	Строительство, сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности в состоянии, соответствующим строительным и техническим нормам, повышение качества предоставляемых услуг в социально-культурной жизни населения Бодайбинского района.


	5.
	Задачи Программы
	1. Улучшение технических характеристик, изменение функционального назначения и восстановление объектов муниципальной собственности.
2. Создание условий для обеспечения эффективного обслуживания населения путем строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности.

	6.
	Срок реализации Программы
	2025-2030 годы	

	7.
	Целевые показатели Программы
	1. Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое  состояние  путем проведения капитальных и текущих ремонтов.
2. Количество запланированных мероприятий по реконструкции объектов муниципальной собственности.
3. Количество запланированных мероприятий по строительству объектов муниципальной собственности.

	8.
	Подпрограммы Программы
	-

	9.
	Ресурсное обеспечение Программы
	Общий объем финансирования Программы   составляет – 204 509,4 тыс. руб., из них:
- бюджет МО г. Бодайбо и района – 204 509,4 тыс. руб.;
в том числе по годам:
2025 год – 99 761,5 тыс. руб.; из них:
- бюджет МО г. Бодайбо и района – 99 761,5 тыс. руб.;
2026 год – 44 530,3 тыс. руб.; из них:
- бюджет МО г. Бодайбо и района – 44 530,3 тыс. руб.;
2027 год – 28 180,6 тыс. руб., из них: 
- бюджет МО г. Бодайбо и района – 28 180,6 тыс. руб.;
2028 год – 10 679,0 тыс. руб., из них:
бюджет МО г. Бодайбо и района – 10 679,0 тыс. руб.;
2029 год – 10 679,0 тыс. руб., из них бюджет МО
 г. Бодайбо и района – 10 679,0 тыс. руб.;
2030 год – 10 679,0 тыс.руб., из них:
-бюджет МО г. Бодайбо и района – 10 679,0 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

	10.
	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	1. Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое  состояние  путем проведения капитальных и текущих ремонтов к 2031 году – 13 ед.
2. Количество объектов муниципальной собственности прошедших реконструкцию к 2031 году – 0 ед.
3. Количество построенных объектов муниципальной собственности к 2031 году – 2 ед.



Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	Управление объектами муниципальной собственности, которые используются как для решения вопросов местного значения, так и для увеличения доходной части бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района (сдача объектов в аренду), предполагает обеспечение собственником надлежащего состояния объектов с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечение безопасности объектов для жизни и здоровья людей.
	Эффективная реализация данной управленческой функции обеспечивается так же за счет проведения работ по ремонту, в том числе капитальному, объектов муниципальной собственности, их реконструкции.
	Увеличение мощности действующих объектов муниципальной собственности путем проведения реконструкции, ремонта, в том числе капитального, создаст условия для повышения качественных и технических характеристик объектов, как результат – улучшится качество предоставления услуг населению муниципального образования г. Бодайбо и района.
	Потребность в проведении восстановительных работ возникает ежедневно. В целях организации эффективной эксплуатации объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района, улучшения их технических характеристик, поддержания эксплуатационного ресурса, рационального использования бюджетных средств в условиях ограниченного финансирования, проблемы реконструкции и ремонта, в том числе капитального, объектов муниципальной собственности необходимо решать программно-целевым методом.
За последние годы в Бодайбинском районе проведена  большая работа и достигнуты положительные результаты в развитии социальной сферы, включая укрепление материально-технического состояния объектов социального назначения. За период 2020-2024 годов  проведены капитальные и текущие ремонты на 126 объектах муниципальной собственности. Выполнены мероприятия по благоустройству городского парка культуры и отдыха в              г. Бодайбо, мероприятия по капитальному ремонту загородного детского оздоровительного лагеря «Звездочка» в г. Бодайбо.
С 2021 года организован отдых детей в две смены в загородном детском оздоровительном лагере. Всего за период с 2021 года по 2024 год в лагере отдохнуло 739 детей. При этом решена проблема летнего отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей.
            В целях создания оптимальных условий для проведения культурно-досуговых мероприятий для населения г. Бодайбо и района, развития художественного творчества бодайбинцев были проведены мероприятия по реконструкции здания Культурно-досугового центра г. Бодайбо и района.
         Реконструкция здания позволила увеличить полезные площади для проведения культурно-массовых мероприятий, занятий творческих коллективов, создания новых клубных формирований и оказания качественных и разнообразных услуг населению              г. Бодайбо, в том числе  молодежи в сфере культуры.
	С 2020 года в пос. Мамакан Бодайбинского района продолжается строительство школы среднего (полного) общего образования на 250 мест. Строительство новой школы позволит решить задачу по созданию условий для обучающихся,  закрепления педагогов, привлечению молодых специалистов на территорию Бодайбинского района. Кроме того, ввод новой школы решит задачу по удовлетворению потребности населения в организации процесса обучения  в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Ввод в эксплуатацию школы планируется на 2025 – 2026 годы при наличии софинансирования из средств областного бюджета.
	С 2022 года начаты работы по реконструкции школы в п. Перевоз (спортивный зал) и капитальному ремонту МКОУ «Кропоткинская СОШ». Проведены инженерно-строительные изыскания.
	В 2022 году начато строительство крытого стрелкового тира на территории ДООЦ в 
г. Бодайбо - проведены инженерно-строительные изыскания. 
В 2024 году закончено строительство пункта проката коньков.


Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель Программы:  Строительство, сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности в состоянии, соответствующим строительным и техническим нормам, повышение качества предоставляемых услуг в социально-культурной жизни населения Бодайбинского района.
Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач:
             1. Улучшение технических характеристик, изменение функционального назначения и восстановление объектов муниципальной собственности.
             2. Создание условий для обеспечения эффективного обслуживания населения путем строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности.
             Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач Программы:
1.  Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое  состояние  путем проведения капитальных и текущих ремонтов. Показатель определяется на основании ежеквартальных и годовых отчетов, предоставляемых Управлением образования, Управлением культуры, МКУ «УКС».
	2. Количество запланированных мероприятий по реконструкции объектов муниципальной собственности. Показатель определяется на основании ежеквартальных и годовых отчетов, предоставляемых МКУ «УКС».
	3. Количество запланированных мероприятий по строительству объектов муниципальной собственности. Показатель определяется на основании ежеквартальных и годовых отчетов, предоставляемых МКУ «УКС».
               Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей Программы приведена в приложении  1 к Программе «Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей Программы», приложении 2  к Программе «Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы».
    Срок реализации Программы рассчитан на 2025-2030 годы.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

            Реализуемая Программа не имеет подпрограмм. Перечень основных мероприятий представлен в приложении 5 к Программе.

Раздел 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И 
ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

   Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации Программы и достижения поставленной цели, позволяет выделить следующие их виды:
            1.Финансово-экономические риски - связаны с возможным сокращением бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, а также  недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование за счет привлечения внебюджетных средств.  Это может повлечь, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы, ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий.  
         Минимизация этих рисков возможна путем проведения мониторинга и на его основе ежегодной корректировки ожидаемых результатов исполнения Программы и объемов финансирования; согласования мероприятий Программы, финансируемых за счет внебюджетных средств и  заключения соглашений о социальном партнерстве  между Администрацией г. Бодайбо и района и золотодобывающими предприятиями о реализации мероприятий Программы. 
            2. Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и низкая исполнительская дисциплина могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации Программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на территориальном уровне и уровне организаций и учреждений социальной сферы. Устранение риска возможно за счет организации единого координационного органа по реализации Программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга  реализации Программы и ее основных мероприятий со стороны участников Программы, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является разработка инструментов мониторинга до начала реализации Программы.
           3. Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий Программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов реализации Программы, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы. 
Важно демонстрировать достижения соответствующих результатов реализации Программы.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
        
 Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы. Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета планируется в пределах средств, предусмотренных законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Требуемые направления и объемы финансирования Программы приведены в приложении 3 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района» и приложении 4 к Программе «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования». 

Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
 ПРОГРАММЫ

Результатом реализации Программы должно стать повышение качества социально-культурной жизни населения Бодайбинского района. 
Реализация мероприятий Программы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонтам объектов муниципальной собственности позволит:
- улучшить обеспечение населения города объектами культурно-массового назначения, спортивными объектами, массового отдыха граждан;
- устранить критический износ объектов муниципальной собственности и снизить долю объектов, нуждающихся в капитальном ремонте;
- привести объекты муниципальной собственности в надлежащее состояние, отвечающее стандартам качества и безопасности;
- ввести в эксплуатацию школу среднего (полного) образования на 250 учащихся в     п. Мамакан Бодайбинского района к 01.09.2026
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
            1. Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое  состояние  путем проведения капитальных и текущих ремонтов к 2031 году – 13 ед.
	2. Количество объектов муниципальной собственности прошедших реконструкцию к 2031 году – 0 ед.
	3. Количество построенных объектов муниципальной собственности к 2031 году – 2 ед.


Раздел 7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ

         Приложение  1. Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей Программы
         Приложение  2. Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы.
         Приложение 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района.
         Приложение  4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования.
         Приложение 5. Перечень основных мероприятий Программы.
 





























Приложение 1
к Программе


ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

	Формулировка цели
	Формулировка задач
	Наименование целевых показателей

	
Строительство, сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности в состоянии, соответствующим строительным и техническим нормам, повышение качества предоставляемых услуг в социально-культурной жизни населения Бодайбинского района
	1. Улучшение технических характеристик, изменение функционального назначения и восстановление объектов муниципальной собственности.

	1. Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое  состояние  путем проведения капитальных и текущих ремонтов.


	
	2. Создание условий для обеспечения эффективного обслуживания населения путем строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности
	2. Количество запланированных мероприятий по реконструкции объектов муниципальной собственности

	
	
	3. Количество запланированных мероприятий по строительству объектов муниципальной собственности











Приложение 2 
к Программе
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значение целевых показателей
	

	
	
	
	Отчетный
2023 год
	Текущий
2024 год
	Первый год действия Программы
2025 год
	Второй год действия Программы
2026 год
	Третий год действия Программы
2027 год
	Четвертый год действия Програм
мы
2028 год
	Пятый год действия Программы
 2029 год
	Шестой год
 действия
Програм
мы
2030 год

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	1.
	Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое  состояние  путем проведения капитальных и текущих ремонтов.
	ед.
	7
	16
	1
	3
	9
	0
	0
	0
	

	2.
	Количество запланированных мероприятий по реконструкции объектов муниципальной собственности
	ед.
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.
	Количество запланированных мероприятий по строительству объектов муниципальной собственности
	ед.
	1
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	











Приложение 3 
к Программе

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования
 г. Бодайбо и района
	№№
п/п
	Наименование Программы, основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, участники
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11

	1.
	Программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования
 г. Бодайбо и района на 2025-2030 годы»
	Ответственный исполнитель – Администра
ция 
 г. Бодайбо и района
	99 761,5
	44 530,3
	28 180,6
	10 679,0
	10 679,0
	10 679,0
	204 509,4

	
	
	Участник:
МКУ «УКС»
	98 979,4
	10 521,1
	10 679,0
	10 679,0
	10 679,0
	10 679,0
	152 216,5

	
	
	Участник:
Управление образования
	0,0
	34 009,2
	15 929,6
	0,0
	0,0
	0,0
	49 938,8

	
	
	Участник:
Управление культуры
	0,0
	0,0
	1 572,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 572,0

	
	
	Участник:
Администра
ция 
г. Бодайбо и района
	782,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	0,0
	782,1

	1.1.
	Основное мероприятие: «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности»
	Ответствен
ный исполнитель – Администра
ция 
 г. Бодайбо и района
	782,1
	34 009,2
	17 501,6
	0,0
	0,0
	0,0
	52 292,9

	
	
	Участник:
 МКУ «УКС»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Участник:
Управление образования 
	0,0
	34 009,2
	15 929,6
	0,0
	0,0
	0,0
	49 938,8

	
	
	Участник:
Управление культуры
	0,0
	0,0
	1 572,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 572,0

	
	
	Участник:
Администра
ция 
 г. Бодайбо и района
	782,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	782,1

	1.1.1
	Мероприятие 1.
Проведение капитального и текущего ремонта объектов Управления образования
	Ответствен
ный исполнитель – Администра
ция 
 г. Бодайбо и района
	0,0

	34 009,2
	15 929,6
	0,0
	0,0
	0,0
	49 938,8

	
	
	Участник:
 МКУ «УКС»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Участник:
Управление образования
	0,0
	34 009,2
	15 929,6
	0,0
	0,0
	0,0
	49 938,8

	1.1.2.
	Мероприятие 2. Проведение капитального и текущего ремонта объектов Управления культуры
	Ответствен
ный исполнитель – Администра
ция 
 г. Бодайбо и района
	0,0
	0,0
	1 572,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 572,0

	
	
	Участник:
 МКУ «УКС»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Участник:
Управление культуры
	0,0
	0,0
	1 572,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 572,0

	1.1.3.
	Мероприятие 3. Проведение капитального и текущего ремонта других объектов муниципальной собственности
	Ответствен
ный исполнитель – Администра
ция 
 г. Бодайбо и района
	782,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	782,1

	
	
	Участник:
 МКУ «УКС»
	 0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Участник:
Администра
ция 
 г. Бодайбо и района
	782,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	782,1

	1.2.
	Основное мероприятие:
«Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования
 г. Бодайбо и района»
	Ответствен
ный исполнитель – Администра
ция 
 г. Бодайбо и района
	89 024,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0 
	89 024,1

	
	
	Участник:
 МКУ «УКС»
	89 024,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	89 024,1

	1.2.1.
	Мероприятие 1:
Строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в 
п. Мамакан Бодайбинского района
	Ответствен
ный исполнитель – Администра
ция 
 г. Бодайбо и района
	66 041,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	66 041,5

	
	
	Участник:
 МКУ «УКС»
	66 041,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	66 041,5

	1.2.2.
	Мероприятие 2:
Прочие мероприятия в рамках строительства школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в
 п. Мамакан Бодайбинского района

	Ответствен
ный исполнитель – Администра
ция 
 г. Бодайбо и района
	20 098,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20 098,1

	
	
	Участник:
 МКУ «УКС»
	20 098,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20 098,1

	1.2.3
	Мероприятие 3: Строительство крытого стрелкового тира в г. Бодайбо
	Ответствен
ный исполнитель – Администра
ция 
 г. Бодайбо и района
	2 884,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 884,5

	
	
	Участник:
 МКУ «УКС
	2 884,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 884,5

	1.3.
	Основное мероприятие:
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации
 г. Бодайбо и района» при реализации Программы
	Ответствен
ный исполнитель – Администра
ция 
 г. Бодайбо и района
	9 955,3
	10 521,1
	10 679,0
	10 679,0
	10 679,0
	10 679,0
	63 192,4

	
	
	Участник:
 МКУ «УКС»
	9 955,3
	10 521,1
	10 679,0
	10 679,0
	10 679,0
	10 679,0
	63 192,4

	1.3.1
	Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации
 г. Бодайбо и района»
	Участник:
 МКУ «УКС»
	9 927,6
	10 509,1
	10 651,3
	10 651,3
	10 651,3
	10 651,3
	63 041,9

	1.3.2
	Переподготовка и повышение квалификации специалистов муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации
 г. Бодайбо и района»
	Участник:
 МКУ «УКС»
	27,7
	12,0
	27,7
	27,7
	27,7
	27,7
	150,5








Приложение 4 
к Программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
	№ 
п/п
	Наименование муниципальной Программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, участник
	Источники финансирова
ния
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего

	1.
	Программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования
 г. Бодайбо и района на 2025-2030 годы»
	Ответственный исполнитель –Администра
ция 
  г. Бодайбо и района
Участник – МКУ «УКС»,
Управление образования, Управление культуры,
Администра
ция 
 г. Бодайбо и района
	Всего (тыс. руб.),  в т.ч.:
	99 761,5
	44 530,3
	28 180,6
	10 679,0
	10 679,0
	10 679,0
	204 509,4

	
	
	
	Бюджет муниципаль
ного образования
г. Бодайбо и района
	99 761,5
	44 530,3
	28 180,6
	10 679,0
	10 679,0
	10 679,0
	204 509,4

	
	
	
	Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	1.Основное мероприятие: Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности.
	Ответственный исполнитель- Администра
ция 
  г. Бодайбо и района
Участник – МКУ «УКС»,
Управление образования, Управление культуры,
Администра
ция 
 г. Бодайбо и района
	Всего (тыс. руб.),  вт.ч.:
	782,1
	34 009,2
	17 501,6
	0,0
	0,0
	0,0
	52 292,9

	
	
	
	Бюджет муниципаль
ного образования
г. Бодайбо и района
	782,1
	34 009,2
	17 501,6
	0,0
	0,0
	0,0
	52 292,9

	
	
	
	Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	2. Основное мероприятие: Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования
 г. Бодайбо и района
	Ответственный исполнитель –Администра
ция 
  г. Бодайбо и района
Участник – МКУ «УКС»
	Всего (тыс. руб.),  вт.ч.:
	89 024,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	89 024,1

	
	
	
	Бюджет муниципаль
ного образования
г. Бодайбо и района
	89 024,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	89 024,1

	
	
	
	Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	3. Основное мероприятие:
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации
 г. Бодайбо и района» при реализации Программы

	Ответственный исполнитель –Администра
ция 
  г. Бодайбо и района
Участник -  МКУ «УКС»
	Всего (тыс. руб.),            в т.ч.:
	9 955,3
	10 521,1
	10 679,0
	10 679,0
	10 679,0
	10 679,0
	63 192,4

	
	
	
	Бюджет муниципаль
ного образования
г. Бодайбо и района
	9 955,3
	10 521,1
	10 679,0
	10 679,0
	10 679,0
	10 679,0
	63 192,4

	
	
	
	Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




Приложение 5 
к Программе

	ПЕРЕЧЕНЬ

	ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЕ И ТЕКУЩИЕ РЕМОНТЫ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА 2025-2030 ГОДЫ»

	

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, участник
	Срок
	Ожидаемый конечный результат основного мероприятия
	Целевые показатели программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности
	Ответственный исполнитель:
Администрация г. Бодайбо и района

Участник:
Администрация г. Бодайбо и района,
 МКУ «УКС»,
Управление образования, Управление культуры



	2025 год
	2030 год
	1. Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое  состояние  путем проведения капитальных и текущих ремонтов к 2031 году – 13 ед.




	1.    Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое  состояние  путем проведения капитальных и текущих ремонтов.





	2.
	Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района
	Ответственный исполнитель:
Администрация г. Бодайбо и района

Участник:
 МКУ «УКС»

	2025 год
	2030 год
	1. Количество объектов муниципальной собственности прошедших реконструкцию к 2031 году – 0 ед.
2. Количество построенных объектов муниципальной собственности к 2031 году – 2 ед.
	1. Количество запланированных мероприятий по реконструкции объектов муниципальной собственности.



2. Количество запланированных мероприятий по строительству объектов муниципальной собственности 




	3.
	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» при реализации Программы
	Ответственный исполнитель:
Администрация г. Бодайбо и района

Участник:
 МКУ «УКС»
	2025 год
	2030 год
	
	





 











