ОТЧЕТ 
ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
2024 года
	1.
	Наименование инициативного проекта: 
«Устройство навеса для колясок на территории детского сада «Буратино»


	2.
	Адрес реализации инициативного проекта: 
[bookmark: _GoBack]Иркутская область, Бодайбинский район, п. Мамакан,                                  ул. Красноармейская,34.  
МКДОУ д/с № 8 «Буратино»

	3.
	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 
9 апреля 2024  года - 20 июля 2024 года


	4.
	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:
 Устройство на территории детского сада навеса для защиты колясок и велосипедов от неблагоприятных погодных условий.


	5.
		Информация об юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, гражданах, содержащих обязательства по обеспечению реализации инициативного проекта в форме добровольного имущественного участия и (или) в форме трудового участия заинтересованных лиц:


Имущественное участие: лопаты, тачки;
Трудовое участие: в подготовке территории, благоустройстве, выравнивании и вывозе земли приняли участие 15 родителей воспитанников детского сада.


	6.
	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта:

	
	Предусмотренный объем финансирования, руб.

	
	Всего, руб.
	Областной бюджет, руб.
	Местный бюджет, руб.
	Инициативные платежи, руб.

	
	378 550,00
	283 912,00
	56 783,00
	37 855,00

	
	Фактические расходы (освоено), руб.

	
	Всего, руб.
	Областной бюджет, руб.
	Местный бюджет, руб.
	Инициативные платежи, руб.

	
	378 545,53
	283 908,65
	56 782,33
	37 854,55

	
	Остаток субсидии, руб.
	4,47
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