ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА КОНКУРСНОГО ОТБОРА

2024 года

| 1. | Наименование инициативного проекта: «Устройство навеса для колясок на территории детского сада «Буратино» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Адрес реализации инициативного проекта: Иркутская область, Бодайбинский район, п. Мамакан, ул. Красноармейская,34. МКДОУ д/с № 8 «Буратино» |  |  |  |
| 3. | Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 9 апреля 2024 года - 20 июля 2024 года |  |  |  |
| 4. | Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта: Устройство на территории детского сада навеса для защиты колясок и велосипедов от неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |
| 5. | Информация об юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, гражданах, содержащих обязательства по обеспечению реализации инициативного проекта в форме добровольного имущественного участия и (или) в форме трудового участия заинтересованных лиц:. Имущественное участие: лопаты, тачки; Трудовое участие: в подготовке территории, благоустройстве, выравнивании и вывозе земли приняли участие 15 родителей воспитанников детского сада. |
| 6. | Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта: |  |  |  |
|  | Предусмотренный объем финансирования, руб. |  |  |  |
|  | Всего, руб. | Областной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. | Инициативные платежи, руб. |
|  | 378 550,00 | 283 912,00 | 56 783,00 | 37 855,00 |
|  | Фактические расходы (освоено), руб. |  |  |  |
|  | Всего, руб. | Областной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. | Инициативные платежи, руб. |
|  | 378 545,53 | 283 908,65 | 56 782,33 | 37 854,55 |
|  | Остаток субсидии, руб. |  | 4,47 |  |

ФОТО ДО

ФОТО ПОСЛЕ