ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы за 2023 год
по состоянию на 01.01.2024 года

	№
п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. измер.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое состояние путем проведения капитальных и текущих ремонтов.
	Объект
	7
	7
	-
	-
	

	2.
	Количество запланированных мероприятий по реконструкции объектов муниципальной собственности
	Объект
	1
	1
	-
	-
	

	3.
	 Количество запланированных мероприятий по строительству объектов муниципальной собственности
	Объект
	1
	1
	-
	-
	Мероприятие выполнено частично (Неисполнено ассигнований – 3 304 тыс.руб.Причина неисполнения – расторжение контракта на благоустройство территории)




И.о. начальника МКУ «УКС администрации 
г. Бодайбо и района»                                                                                                                                                                         А.Е. Горбач



ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2020-2025 годы» за 2023 год
по состоянию на 01.01.2024 года

	№
п/п
	Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия
	Ответствен
ный исполнит.
	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)
	Источник фин-ния
	Объем фин-ния, предусмотр. на 2023 год
	Профин-вано за отчетный период
	Наименование показателя объема мероприятия, ед. измер.
	Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год.
	Фактическое 
Значение
 показателя мероприятия
	Обоснов. причин отклонения
(при наличии)

	1.
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2020-2025 годы»
	
	01.2023 – 12.2023г.
	 
Всего



Бюджет МО г.Бодайбо и района

Областной бюджет

	64 580,7



40 489,2



24 091,5




	54 276,2



 33 334,1



20 942,1




	
	10
	10
	

	1
	Основное мероприятие
«Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности»
	 Исполнитель Программы:
Администрация г. Бодайбо и района;
Участники:
МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» (УКС),
Управление образования (УО)
Управление культуры (УК)
	01.2023 -12.2023 г.
	Всего,
Вт.ч.

Бюджет МО г.Бодайбо и района


	 6 053,9


6 053,9









	 6 053,9


6 053,9
 



	Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое состояние путем проведения капитальных и текущих ремонтов  
	7
	7





	

	1.1
	Мероприятие 1
Проведение капитального и текущего ремонтов объектов управления образования

	
Участник -
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС),
Управление образования (УО)
	01.2023-12.2023 г
	Бюджет МО г.Бодайбо и района



	4 573,5









	 4 573,5





	Объект
	5
	5
	

	1.2
	Мероприятие 2
Проведение капитального и текущего ремонтов объектов управления культуры

	
Участник -
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС),
Управление культуры (УК)
	01.2023-12.2023 г
	Бюджет МО г.Бодайбо и района





	1 421,2



	1 421,2






	Объект
	1
	1
	

	1.3.
	Мероприятие 3
Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности

	
Участник - 
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)
	01.2023-12.2023 г
	Бюджет МО г.Бодайбо и района
	59,2
	59,2
	Объект
	1
	1
	

	2.
	Основное мероприятие
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района
	
Участник -
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)
	01.2023 – 12.2023 г.
	Всего, 
в т.ч.


Бюджет МО г.Бодайбо и района



Областной бюджет

	49 767,7



25 676,2



24 091,5



	40 391,4



19 449,3



20 942,1
	Количество запланированных мероприятий по реконструкции объектов муниципальной собственности

Количество запланированных мероприятий по строительству объектов муниципальной собственности
	1











1
	1











1
	

	2.1
	Мероприятие 1
Строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района
	Участник -
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)
	01.2023-12.2023
	
Всего
В т.ч.
Бюджет МО г.Бодайбо и района


Областной бюджет




	
31 226,8

7 135,3



24 091,5



 


	
27 922,8

6 980,7



20 942,1



	Объект
	1







	1







	Неисполнено ассигнований – 3 304 тыс.руб.Причина неисполнения – расторжение контракта на благоустройство территории

	2.2
	Мероприятие 2
Прочие мероприятия в рамках строительства школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. мамакан Бодайбинского района
	Участник -
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)
	01.2023-12.2023
	Бюджет МО г.Бодайбо и района

	13 556,9
	7 484,6
	Объект
	1
	1
	Неисполнено ассигнований – 6 072,2 тыс.руб Экономия по оплате электроснабжения и отопления объекта

	2.3
	Мероприятие 3
Реконструкция здания муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района»


	Участник -
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)
	01.2023-12.2023
	Бюджет МО г.Бодайбо и района

	4 984,0
	4 984,0
	объект
	1
	1
	

	3.
	Основное мероприятие
Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» при реализации Программы
	
Участник -
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)
	01.2023 – 12.2023 г.
	Бюджет МО г.Бодайбо и района
	8 759,1
	7 830,9
	-
	-
	-
	Экономия по заработной плате с начислениями – 928,2 тыс.руб



И.о. начальника МКУ «УКС администрации 
г. Бодайбо и района»                                                                                                                                                                       А.Е. Горбач
























ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО и РАЙОНА на РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
«Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» 
по состоянию на 01.01.2024 года

	Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители
	Расходы бюджета МО Г, Бодайбо и района,
тыс. руб.

	
	
	План на 1 января отчетного года
	Исполнение на отчетную дату

	1
	2
	3
	4

	Программа 
«Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района»

	Ответственный исполнитель Программы:
Администрация г. Бодайбо и района;

	64 580,7
в т.ч. средстваОБ
 – 24 091,5
Бюджет МО
- 40 489,2


	54 276,2
в т.ч. средства ОБ
- 20 942,1
Бюжет МО
- 33 334,1


	Основное мероприятие
«Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности»
	Ответственный исполнитель Программы:
Администрация г. Бодайбо и района;

	6 053,9
В т.ч. бюджет МО 
- 6 053,9
	6 053,9
В т.ч. бюджет МО 
- 6 053,9

	Мероприятие 1
Проведение капитального и текущего ремонтов объектов управления образования

	
Участники -
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС);
Управление образования администрации г. Бодайбо и района
	4 573,5
В т.ч. бюджет МО 
- 4 573,5
	4 573,5
В т.ч. бюджет МО 
- 4 573,5

	Мероприятие 2
Проведение капитального и текущего ремонтов объектов управления культуры

	
Участники -
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС);
Управление культуры администрации г. Бодайбо и района
	1 421,2
В т.ч. бюджет МО 
- 1 421,2
	1 421,2
В т.ч. бюджет МО 
- 1 421,2




	Мероприятие 3
Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности

	
Участник -
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)
	59,2
В т.ч. бюджет МО 
- 59,2
	59,2
В т.ч. бюджет МО 
- 59,2

	Основное мероприятие
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района
	
Участник
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)
	49 767,7
в т.ч. средства ОБ
 – 24 091,5
Бюджет МО
- 25 676,2

	40 391,4
в т.ч. средства ОБ
- 20 942,1 
Бюджет МО
- 19 449,3



	Мероприятие 1.
Реконструкция здания муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района»

	Участник
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)
	4 984,0
в т.ч. 
Бюджет МО
- 4 984,0

	4 984,0
в т.ч. 
Бюджет МО
- 4 984,0


	Мероприятие 2.
Строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района
	Участник
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)
	 154,6
в т.ч. 
Бюджет МО
- 154,6

	 0,0


	Мероприятие 3.
Прочие мероприятия в рамках строительства школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. мамакан Бодайбинского района
	Участник
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)
	13 556,9
в т.ч. 
Бюджет МО
- 13 556,9

	7 484,6
в т.ч. 
Бюджет МО
- 7 484,6


	Мероприятие 4.
Реализация мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций
	Участник
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)
	31 072,2
в т.ч. средства ОБ
 – 24 091,5
Бюджет МО
- 6 980,7

	27 922,8
в т.ч. средства ОБ
 – 20 942,1
Бюджет МО
- 6 980,7


	Основное мероприятие
Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» при реализации Программы 
	Участник -
МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС)
	8 759,1
в т.ч. 
Бюджет МО
- 8 759,1

	[bookmark: _GoBack]7 830,9
в т.ч. 
Бюджет МО
- 7 830,9





И.о. начальника МКУ «УКС администрации
г. Бодайбо и района»                                                                                                                                                          А.Е. Горбач 













Оценка степени достижения задач в  2023 году

	Задачи Программы
	Оценка степени достижения задач Программы
	Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке

	
	в полной мере
	частично
	не достигнуты
	

	Задача 1
	 
	 
	 
	 

	Развитие социальной инфраструктуры и укрепление материально-технического состояния объектов социальной сферы
	+
	 
	 
	На 2023 год было запланировано 7 объектов для проведения капитального и текущего ремонта – работы выполнены на 7-ми объектах. 

	Задача 2
	
	
	
	

	Создание условий для удовлетворения потребности жителей г. Бодайбо в занятиях физической культурой и спортом, безопасного и полноценного отдыха
	+
	
	
	В 2023 году планировалось продолжить работы по реконструкции Культурно-досугового центра в рамках муниципальных контрактов. По данному мероприятию запланировано 4 984,0 тыс.руб., исполнено – 4 984,0 тыс.руб. 
В 2023 году продолжено строительство школы на 250 мест в п. Мамакан. Всего предусмотрено средств 31 226,8 тыс.руб. Освоено – 27 922,8 тыс.руб. Не освоено 3 304,0 тыс.руб. (расторгнут контракт на благоустройство территории школы)

	Итого в шт. (%):
	
	100% 
	 
	 



И.о. начальника МКУ «УКС администрации 
г. Бодайбо и района»                                                                                                                                                               А.Е. Горбач




















Оценка эффективности реализации
  муниципальной программы «Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» 
 на 2020-2025 годы в 2023 году

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,
где:
СДЦ  - степень достижения целей (решения задач);
СДП     - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;
N – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.
Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:
СДП  = ЗФ / ЗП,
где:
ЗФ – фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;
ЗП – плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:
Сдп1 - Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое состояние путем проведения капитальных и текущих ремонтов: 7/7=1
Сдп2 - Количество запланированных мероприятий по реконструкции объектов муниципальной собственности: Плановое значение 1, фактическое значение 1: 1/1=1
Сдп3 - Количество запланированных мероприятий по строительству объектов муниципальной собственности: Плановое значение 1, фактическое значение 1: 1/1=1

Сдц = (1+1+1):3 = 1
Уф = Фф / Фп,
где:
Уф – уровень финансирования  реализации Программы  и  составляющих ее подпрограмм;
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и  составляющих ее подпрограмм;
Фп – плановый  объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.
Уф = 54 276,2/64 580,7 =0,84
Эффективность реализации Программы  (ЭП) рассчитывается по формуле:
ЭП = СДЦ  х Уф
Эп = 1 x 0,84 = 0,84
 
Таким образом, по критериям оценки эффективности муниципальная программа «Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» является эффективной.









                                                                                        

































Пояснительная записка
к отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2020-2025 годы»
 за 2023 год
по состоянию на 01.01.2024 года

	Программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» была разработана в целях рационального и эффективного использования бюджетных средств. Программа утверждена Постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 14.11.2019 № 225-пп. 
Целью Программы является повышение качества социально-культурной жизни населения Бодайбинского района. Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач: Развитие социальной инфраструктуры и укрепление материально-технического состояния объектов социальной сферы,создание условий для удовлетворения потребности жителей  г. Бодайбо в занятиях физической культурой и спортом, безопасного и полноценного отдыха.
Ответственным исполнителем Программы является Администрация муниципального образования г. Бодайбо и района. Участники Программы - Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района,Управление культуры администрации муниципального образования г. Бодайбо и района, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района».
В 2023 году в паспорт муниципальной программы вносились изменения в связи с изменением объемов финансирования и необходимостью проведения дополнительных работ - Постановления от 11.04.2022 № 89-п, от 19.07.2023 № 175-пп, от 06.10.2023 № 250-п, от 26.12.2023 № 330-пп, от 20.10.2023 №256-п.
Всего на 2023 год запланировано по программе – 64 580,7 тыс.руб., в том числе средства бюджета МО г. Бодайбо и района – 40 489,2 тыс.руб., средства областного бюджета – 24 091,5 тыс.руб.  Всего исполнено за 2023 год – 54 276,2 тыс.руб., в том числе средства бюджета МО – 33 334,1 тыс.руб., средства областного бюджета – 20 942,1 тыс.руб.  Исполнение программы по бюджетным ассигнованиям в 2023 году составило 84,04 %. Причина неосвоения финансовых средств: неисполнено ассигнований по строительству школы в п. Мамакан – 3 304 тыс.руб. (расторгнут контракт на благоустройство территории школы); неисполнено ассигнований по прочим мероприятиям в рамках строительства школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. мамакан Бодайбинского района  – 6 072,2 тыс.руб. (экономия по оплате электроснабжения и отопления объекта); по мероприятию «Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» при реализации Программы экономия по заработной плате с начислениями составила 928,2 тыс.руб.

Основное мероприятие «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» - запланировано ремонтов на 7-ми объектах на сумму – 6 053,9 тыс.руб. Освоено средств в 2023г. – 6 053,9 тыс.руб.
Мероприятие 1 «Проведение капитального и текущего ремонтов объектов Управления образования»: запланировано ремонтов на 5-ти объектах на сумму – 4 573,5 тыс.руб., проведено ремонтов на пяти объектах (МКДОУ д/с № 5, МКОУ СОШ № 3, МКОУ Перевозовская СОШ, МКУ ДО СЮН, МКУ РЭС ОУ) на сумму – 4 573,5 тыс.руб.
Мероприятие 2 «Проведение капитального и текущего ремонтов объектов Управления культуры»: запланировано ремонтов на 1-м объекте на сумму – 1 421,2 тыс.руб. Средства освоены в полном объеме (проведен ремонт гаража в культурно-досуговом центре).
Мероприятие 3 «Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности»: запланировано ремонтов на 1-м объекте на сумму – 59,2 тыс.руб. Средства освоены в полном объеме (выполнен ремонт козырька над входом в здание по адресу: г. Бодайбо, ул. Мира 7).

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района»: всего по мероприятию запланировано 49 767,6 тыс.руб., в том числе за счет средств МО – 25 676,1 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 24 091,5 тыс.руб. Запланированы мероприятия на 2-х объектах и мероприятие по содержанию строящейся школы в п. Мамакан. Освоено средств – 40 391,4 тыс.руб., в том числе средства ОБ – 20 942,1 тыс.руб., средства бюджета МО – 19 449,3 тыс.руб.
 - Строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района – запланировано 31 226,8 тыс.руб., в том числе средства бюджета МО – 7 135,3 тыс.руб., средства областного бюджета – 24 091,5 тыс.руб. Освоено в 2023г. – 27 922,8 тыс.руб, в том числе местный бюджет – 6 980,7 тыс.руб., областной бюджет – 20 942,1 тыс.руб. Не освоено 3 304,0 тыс.руб. (расторгнут контракт на благоустройство территории школы). Выполнены работы по установке дизельной подстанции, выведена ливневая канализация, проведено наружное освещение, установлены противопожарные резервуары, частично выполнено благоустройство территории. В связи с резким удорожанием материалов проектно-сметная документация по строительству школы направлена на пересчет стоимости, чтобы в дальнейшем определить подрядчика для завершения строительства.
- Прочие мероприятия в рамках строительства  школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района – запланировано 13 556,8 тыс.руб., в том числе средства бюджета МО – 13 556,8 тыс.руб. Освоено средств в  2023г. – 7 484,6 тыс.руб. Экономия по оплате за элетроснабжение и отопление строящегося объекта составила 6 072,2 тыс.руб. В 2023 году после расторжения контракта с обанкротившимся подрядчиком заказчиком осуществлялась охрана объекта, были заключены договора на отопление и освещение объекта.
- Реконструкция здания муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района» в 2023 году предусмотрено ассигнований – 4 984,0 тыс. руб.,  в том числе средства бюджета МО – 4 984,0 тыс.руб.  Средства освоены в полном объеме. Проведена система отопления в новом пристрое, проведена канализация, сделаны дверные проемы и откосы, полы уложены керамической плиткой, потолки и стены обшиты гипсокартонном.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» при реализации программы: запланировано средств – 8 759,1 тыс.руб., исполнено - 7 830,9 тыс.руб. 
Исполнение программы по бюджетным ассигнованиям в 2023 году составило 84,04 %.


И.о начальника МКУ «УКС
администрации г. Бодайбо и района                                        А.Е. Горбач
 

