ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2020-2025 годы за 2023 год

по состоянию на 01.01.2024 года

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое состояние путем проведения капитальных и текущих ремонтов. | Объект | 7 | 7 | - | - |  |
| 2. | Количество запланированных мероприятий по реконструкции объектов муниципальной собственности | Объект | 1 | 1 | - | - |  |
| 3. | Количество запланированных мероприятий по строительству объектов муниципальной собственности | Объект | 1 | 1 | - | - | Мероприятие выполнено частично (Неисполнено ассигнований – 3 304 тыс.руб.Причина неисполнения – расторжение контракта на благоустройство территории) |

И.о. начальника МКУ «УКС администрации

г. Бодайбо и района»                                                                                                                                                                         А.Е. Горбач

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2020-2025 годы» за 2023 год

по состоянию на 01.01.2024 года

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия | Ответствен ный исполнит. | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник фин-ния | Объем фин-ния, предусмотр. на 2023 год | Профин-вано за отчетный период | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измер. | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год. | Фактическое Значение показателя мероприятия | Обоснов. причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2020-2025 годы» |  | 01.2023 – 12.2023г. | Всего Бюджет МО г.Бодайбо и района Областной бюджет | 64 580,7 40 489,2 24 091,5 | 54 276,2 33 334,1 20 942,1 |  | 10 | 10 |  |
| 1 | Основное мероприятие «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» | Исполнитель Программы: Администрация г. Бодайбо и района; Участники: МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» (УКС), Управление образования (УО) Управление культуры (УК) | 01.2023 -12.2023 г. | Всего, Вт.ч. Бюджет МО г.Бодайбо и района | 6 053,9 6 053,9 | 6 053,9 6 053,9 | Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое состояние путем проведения капитальных и текущих ремонтов | 7 | 7 |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Проведение капитального и текущего ремонтов объектов управления образования | Участник - МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС), Управление образования (УО) | 01.2023-12.2023 г | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 4 573,5 | 4 573,5 | Объект | 5 | 5 |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Проведение капитального и текущего ремонтов объектов управления культуры | Участник - МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС), Управление культуры (УК) | 01.2023-12.2023 г | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 1 421,2 | 1 421,2 | Объект | 1 | 1 |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности | Участник - МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 01.2023-12.2023 г | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 59,2 | 59,2 | Объект | 1 | 1 |  |
| 2. | Основное мероприятие Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района | Участник - МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 01.2023 – 12.2023 г. | Всего, в т.ч. Бюджет МО г.Бодайбо и района Областной бюджет | 49 767,7 25 676,2 24 091,5 | 40 391,4 19 449,3 20 942,1 | Количество запланированных мероприятий по реконструкции объектов муниципальной собственности Количество запланированных мероприятий по строительству объектов муниципальной собственности | 1 1 | 1 1 |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района | Участник - МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 01.2023-12.2023 | Всего В т.ч. Бюджет МО г.Бодайбо и района Областной бюджет | 31 226,8 7 135,3 24 091,5 | 27 922,8 6 980,7 20 942,1 | Объект | 1 | 1 | Неисполнено ассигнований – 3 304 тыс.руб.Причина неисполнения – расторжение контракта на благоустройство территории |
| 2.2 | Мероприятие 2 Прочие мероприятия в рамках строительства школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. мамакан Бодайбинского района | Участник - МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 01.2023-12.2023 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 13 556,9 | 7 484,6 | Объект | 1 | 1 | Неисполнено ассигнований – 6 072,2 тыс.руб Экономия по оплате электроснабжения и отопления объекта |
| 2.3 | Мероприятие 3 Реконструкция здания муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района» | Участник - МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 01.2023-12.2023 | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 4 984,0 | 4 984,0 | объект | 1 | 1 |  |
| 3. | Основное мероприятие Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» при реализации Программы | Участник - МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 01.2023 – 12.2023 г. | Бюджет МО г.Бодайбо и района | 8 759,1 | 7 830,9 | - | - | - | Экономия по заработной плате с начислениями – 928,2 тыс.руб |

И.о. начальника МКУ «УКС администрации

г. Бодайбо и района»                                                                                                                                                                       А.Е. Горбач

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ МО г. БОДАЙБО и РАЙОНА на РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района»

по состоянию на 01.01.2024 года

| Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО Г, Бодайбо и района, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 1 января отчетного года | Исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Программа «Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» | Ответственный исполнитель Программы: Администрация г. Бодайбо и района; | 64 580,7 в т.ч. средстваОБ – 24 091,5 Бюджет МО - 40 489,2 | 54 276,2 в т.ч. средства ОБ - 20 942,1 Бюжет МО - 33 334,1 |
| Основное мероприятие «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» | Ответственный исполнитель Программы: Администрация г. Бодайбо и района; | 6 053,9 В т.ч. бюджет МО - 6 053,9 | 6 053,9 В т.ч. бюджет МО - 6 053,9 |
| Мероприятие 1 Проведение капитального и текущего ремонтов объектов управления образования | Участники - МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС); Управление образования администрации г. Бодайбо и района | 4 573,5 В т.ч. бюджет МО - 4 573,5 | 4 573,5 В т.ч. бюджет МО - 4 573,5 |
| Мероприятие 2 Проведение капитального и текущего ремонтов объектов управления культуры | Участники - МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС); Управление культуры администрации г. Бодайбо и района | 1 421,2 В т.ч. бюджет МО - 1 421,2 | 1 421,2 В т.ч. бюджет МО - 1 421,2 |
| Мероприятие 3 Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности | Участник - МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 59,2 В т.ч. бюджет МО - 59,2 | 59,2 В т.ч. бюджет МО - 59,2 |
| Основное мероприятие Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района | Участник МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 49 767,7 в т.ч. средства ОБ – 24 091,5 Бюджет МО - 25 676,2 | 40 391,4 в т.ч. средства ОБ - 20 942,1 Бюджет МО - 19 449,3 |
| Мероприятие 1. Реконструкция здания муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района» | Участник МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 4 984,0 в т.ч. Бюджет МО - 4 984,0 | 4 984,0 в т.ч. Бюджет МО - 4 984,0 |
| Мероприятие 2. Строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района | Участник МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 154,6 в т.ч. Бюджет МО - 154,6 | 0,0 |
| Мероприятие 3. Прочие мероприятия в рамках строительства школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. мамакан Бодайбинского района | Участник МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 13 556,9 в т.ч. Бюджет МО - 13 556,9 | 7 484,6 в т.ч. Бюджет МО - 7 484,6 |
| Мероприятие 4. Реализация мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций | Участник МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 31 072,2 в т.ч. средства ОБ – 24 091,5 Бюджет МО - 6 980,7 | 27 922,8 в т.ч. средства ОБ – 20 942,1 Бюджет МО - 6 980,7 |
| Основное мероприятие Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» при реализации Программы | Участник - МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» (УКС) | 8 759,1 в т.ч. Бюджет МО - 8 759,1 | 7 830,9 в т.ч. Бюджет МО - 7 830,9 |

И.о. начальника МКУ «УКС администрации

г. Бодайбо и района»                                                                                                                                                          А.Е. Горбач

### Оценка степени достижения задач в  2023 году

| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы |  |  | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в полной мере | частично | не достигнуты |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |
| Развитие социальной инфраструктуры и укрепление материально-технического состояния объектов социальной сферы | + |  |  | На 2023 год было запланировано 7 объектов для проведения капитального и текущего ремонта – работы выполнены на 7-ми объектах. |
| Задача 2 |  |  |  |  |
| Создание условий для удовлетворения потребности жителей г. Бодайбо в занятиях физической культурой и спортом, безопасного и полноценного отдыха | + |  |  | В 2023 году планировалось продолжить работы по реконструкции Культурно-досугового центра в рамках муниципальных контрактов. По данному мероприятию запланировано 4 984,0 тыс.руб., исполнено – 4 984,0 тыс.руб. В 2023 году продолжено строительство школы на 250 мест в п. Мамакан. Всего предусмотрено средств 31 226,8 тыс.руб. Освоено – 27 922,8 тыс.руб. Не освоено 3 304,0 тыс.руб. (расторгнут контракт на благоустройство территории школы) |
| Итого в шт. (%): |  | 100% |  |  |

И.о. начальника МКУ «УКС администрации

г. Бодайбо и района»                                                                                                                                                               А.Е. Горбач

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района»

на 2020-2025 годы в 2023 году

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где:

СДЦ  - степень достижения целей (решения задач);

СДП     - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

N – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:

СДП  = ЗФ / ЗП,

где:

ЗФ – фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

ЗП – плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

Сдп1 - Количество объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое состояние путем проведения капитальных и текущих ремонтов: 7/7=1

Сдп2 - Количество запланированных мероприятий по реконструкции объектов муниципальной собственности: Плановое значение 1, фактическое значение 1: 1/1=1

Сдп3 - Количество запланированных мероприятий по строительству объектов муниципальной собственности: Плановое значение 1, фактическое значение 1: 1/1=1

Сдц = (1+1+1):3 = 1

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф – уровень финансирования  реализации Программы  и  составляющих ее подпрограмм;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и  составляющих ее подпрограмм;

Фп – плановый  объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

Уф = 54 276,2/64 580,7 =0,84

Эффективность реализации Программы  (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ  х Уф

Эп = 1 x 0,84 = 0,84

Таким образом, по критериям оценки эффективности муниципальная программа «Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» является эффективной.

Пояснительная записка

к отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2020-2025 годы»

за 2023 год

по состоянию на 01.01.2024 года

Программа «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» была разработана в целях рационального и эффективного использования бюджетных средств. Программа утверждена Постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 14.11.2019 № 225-пп.

Целью Программы является повышение качества социально-культурной жизни населения Бодайбинского района. Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач: Развитие социальной инфраструктуры и укрепление материально-технического состояния объектов социальной сферы,создание условий для удовлетворения потребности жителей  г. Бодайбо в занятиях физической культурой и спортом, безопасного и полноценного отдыха.

Ответственным исполнителем Программы является Администрация муниципального образования г. Бодайбо и района. Участники Программы - Управление образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района,Управление культуры администрации муниципального образования г. Бодайбо и района, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района».

В 2023 году в паспорт муниципальной программы вносились изменения в связи с изменением объемов финансирования и необходимостью проведения дополнительных работ - Постановления от 11.04.2022 № 89-п, от 19.07.2023 № 175-пп, от 06.10.2023 № 250-п, от 26.12.2023 № 330-пп, от 20.10.2023 №256-п.

Всего на 2023 год запланировано по программе – 64 580,7 тыс.руб., в том числе средства бюджета МО г. Бодайбо и района – 40 489,2 тыс.руб., средства областного бюджета – 24 091,5 тыс.руб.  Всего исполнено за 2023 год – 54 276,2 тыс.руб., в том числе средства бюджета МО – 33 334,1 тыс.руб., средства областного бюджета – 20 942,1 тыс.руб.  Исполнение программы по бюджетным ассигнованиям в 2023 году составило 84,04 %. Причина неосвоения финансовых средств: неисполнено ассигнований по строительству школы в п. Мамакан – 3 304 тыс.руб. (расторгнут контракт на благоустройство территории школы); неисполнено ассигнований по прочим мероприятиям в рамках строительства школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. мамакан Бодайбинского района  – 6 072,2 тыс.руб. (экономия по оплате электроснабжения и отопления объекта); по мероприятию «Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» при реализации Программы экономия по заработной плате с начислениями составила 928,2 тыс.руб.

Основное мероприятие «Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» - запланировано ремонтов на 7-ми объектах на сумму – 6 053,9 тыс.руб. Освоено средств в 2023г. – 6 053,9 тыс.руб.

Мероприятие 1 «Проведение капитального и текущего ремонтов объектов Управления образования»: запланировано ремонтов на 5-ти объектах на сумму – 4 573,5 тыс.руб., проведено ремонтов на пяти объектах (МКДОУ д/с № 5, МКОУ СОШ № 3, МКОУ Перевозовская СОШ, МКУ ДО СЮН, МКУ РЭС ОУ) на сумму – 4 573,5 тыс.руб.

Мероприятие 2 «Проведение капитального и текущего ремонтов объектов Управления культуры»: запланировано ремонтов на 1-м объекте на сумму – 1 421,2 тыс.руб. Средства освоены в полном объеме (проведен ремонт гаража в культурно-досуговом центре).

Мероприятие 3 «Проведение капитального и текущего ремонтов других объектов муниципальной собственности»: запланировано ремонтов на 1-м объекте на сумму – 59,2 тыс.руб. Средства освоены в полном объеме (выполнен ремонт козырька над входом в здание по адресу: г. Бодайбо, ул. Мира 7).

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района»: всего по мероприятию запланировано 49 767,6 тыс.руб., в том числе за счет средств МО – 25 676,1 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 24 091,5 тыс.руб. Запланированы мероприятия на 2-х объектах и мероприятие по содержанию строящейся школы в п. Мамакан. Освоено средств – 40 391,4 тыс.руб., в том числе средства ОБ – 20 942,1 тыс.руб., средства бюджета МО – 19 449,3 тыс.руб.

- Строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района – запланировано 31 226,8 тыс.руб., в том числе средства бюджета МО – 7 135,3 тыс.руб., средства областного бюджета – 24 091,5 тыс.руб. Освоено в 2023г. – 27 922,8 тыс.руб, в том числе местный бюджет – 6 980,7 тыс.руб., областной бюджет – 20 942,1 тыс.руб. Не освоено 3 304,0 тыс.руб. (расторгнут контракт на благоустройство территории школы). Выполнены работы по установке дизельной подстанции, выведена ливневая канализация, проведено наружное освещение, установлены противопожарные резервуары, частично выполнено благоустройство территории. В связи с резким удорожанием материалов проектно-сметная документация по строительству школы направлена на пересчет стоимости, чтобы в дальнейшем определить подрядчика для завершения строительства.

- Прочие мероприятия в рамках строительства  школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района – запланировано 13 556,8 тыс.руб., в том числе средства бюджета МО – 13 556,8 тыс.руб. Освоено средств в  2023г. – 7 484,6 тыс.руб. Экономия по оплате за элетроснабжение и отопление строящегося объекта составила 6 072,2 тыс.руб. В 2023 году после расторжения контракта с обанкротившимся подрядчиком заказчиком осуществлялась охрана объекта, были заключены договора на отопление и освещение объекта.

- Реконструкция здания муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района» в 2023 году предусмотрено ассигнований – 4 984,0 тыс. руб.,  в том числе средства бюджета МО – 4 984,0 тыс.руб.  Средства освоены в полном объеме. Проведена система отопления в новом пристрое, проведена канализация, сделаны дверные проемы и откосы, полы уложены керамической плиткой, потолки и стены обшиты гипсокартонном.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «УКС администрации г. Бодайбо и района» при реализации программы: запланировано средств – 8 759,1 тыс.руб., исполнено - 7 830,9 тыс.руб.

Исполнение программы по бюджетным ассигнованиям в 2023 году составило 84,04 %.

И.о начальника МКУ «УКС

администрации г. Бодайбо и района                                        А.Е. Горбач