ОТЧЕТ 
ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
2025 года

	1.
	Наименование инициативного проекта: 
«Метеоплощадка» на территории МКДОУ д/с № 8»


	2.
	Адрес реализации инициативного проекта: 
Иркутская область, Бодайбинский район, п. Мамакан, ул. Красноармейская,34.  
МКДОУ № 8 «Буратино»

	3.
	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 
21 марта 2025 года - 3 июля 2025 года

	4.
	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта: 
Приобретение и установка на территории детского сада Метеорологической площадки для практики организации наблюдений за явлениями природы с использованием измерительных приборов.

	5.
	Информация об юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, граждан, содержащих обязательства по обеспечению реализации инициативного проекта в форме добровольного имущественного участия и (или) в форме трудового участия заинтересованных лиц:
Имущественное участие: 1. один автомобиль (ГA3-33023 «ГАЗель-фермер»), 
2. шуруповёрт, 3. хозяйственный инвентарь (лопаты, ведра, грабли, ветошь, моющие средства).
Трудовое участие:  в выполнении погрузочно-разгрузочных работ приняли участие 10 человек родителей и сотрудников.


	6.
	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта:

	
	Предусмотренный объем финансирования, руб.

	
	Всего, руб.
	Областной бюджет, руб.
	Местный бюджет, руб.
	Инициативные платежи, руб.

	
	600 000,00
	450 000,00
	86 700,00
	63 300,00

	
	Фактические расходы (освоено), руб.

	
	Всего, руб.
	Областной бюджет, руб.
	Местный бюджет, руб.
	Инициативные платежи, руб.

	
	600 000,00
	450 000,00
	86 700,00
	63 300,000

	
	Остаток субсидии, руб.
	----
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