ИНФОРМАЦИЯ

о реализации мероприятий проекта народных инициатив и

инициативных проектов в 2025 году на территории Бодайбинского района (сводная информация)

В Иркутской области действуют два механизма инициативного бюджетирования: проект «Народные инициативы» и инициативные проекты.

Мероприятия инициативного бюджетирования включены в ведомственный социальный проект «Социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области». Проект является структурным элементом государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Народные инициативы

«Народные инициативы» - это программа, реализуемая в муниципальных образованиях Иркутской области, субсидируемая из регионального и местного бюджетов.

Основная цель проекта - развитие муниципальных образований района и решение первоочередных вопросов, определенных жителями данных территорий. Предложения связаны с ремонтом дорог, благоустройством территорий, приобретением автотранспорта, улучшение материально-технической базы образовательных организаций, учреждений культуры и спорта.

В областном бюджете на 2025год муниципальным образованиям Бодайбинского района было предусмотрено 10 312 500,00 рублей и 7 590 953,10 рублей предусмотрено из местных бюджетов. Всего на реализацию мероприятий проекта «Народные инициативы» было предусмотрено 17 903 453,10 рублей

Подробная информация об использовании средств в 2025 году на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на территории Бодайбинского района указана таблице:

| Наименование мероприятий | Ассигнования на 2025 г | Фактически израсходовано в 2025 г | Отклоне-ние (+,-) | Причины Неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование г. Бодайбо и района |  |  |  |  |
| Приобретение автотранспортного средства для организации транспортного обслуживания населения | 3 315,0 | 3 005,7 | - 309,3 | Выполнение 100%, экономия по результатам торгов |
| Оснащение учебно-курсового комбината МКОУ СОШ № 3 г. Бодайбо транспортными средствами, оборудованием, оргтехникой, мебелью, шторами-жалюзи, инвентарем, посудой и спецодеждой для реализации образовательных программ, включая программы профессионального обучения | 2 744,1 | 1 519,4 | - 1 224,7 | Частично исполнено, сокращение областного финанси- рования |
| Оснащение медиацентра«Движение Первых» МКОУ «Перевозовская СОШ»фототехникой и аудиосистемой | 175,3 | 0 | - 175,3 | Сокращение областного финанси- рования |
| Оснащение ДОЛ «Звездочка» г. Бодайбо игровыми наборами, робототехническими комплектами, музыкальными инструментами для организации летнего досуга детей | 502,9 | 502,9 | 0 | Выполнение 100% |
| Итого: | 6 737,3 | 5 028,0 | - 1 709,3 |  |
| Бодайбинское городское поселение |  |  |  |  |
| Приобретение специализированной техники для осуществления полномочий по дорожной технике | 8 610,0 | 0 | - 8 610,0 | На конкурс не было претендентов |
| Итого: | 8 610,0 | 0 | - 8 610,0 |  |
| Мамаканское городское поселение |  |  |  |  |
| Проведение текущего ремонта теплотрассы, совмещенной с водоводом от ТК-69 по адресу: рп Мамакан, ул. Советская, 12 | 694,6 | 0 | - 694,6 | Сокращение областного финанси- рования |
| Итого: | 694,6 | 0 | - 694,6 |  |
| Балахнинское городское поселение |  |  |  |  |
| Проведение текущего ремонта участка автомобильной дороги местного значения в рпБалахнинкий по ул. Садовая - проезд на ул. Комсомольская | 425,0 | 425,0 | 0 | Выполнение 100% |
| Итого: | 425,0 | 425,0 | 0 |  |
| Артемовское городское поселение |  |  |  |  |
| Обустройство детских и спортивных площадок на территории п. Артемовский, ул. Артемовская, 10а | 482,0 | 0 | - 482,0 | Сокращение областного финанси- рования |
| Итого: | 482,0 | 0 | - 482,0 |  |
| Кропоткинское городское поселение |  |  |  |  |
| Обустройство спортивной площадки (приобретение и установка заградительной сетки) по адресу: п. Кропоткин, ул. Заречная, 2е | 533,3 | 533,3 | 0 | Выполнение 100,0% |
| Итого: | 533,3 | 533,3 | 0 |  |
| Жуинское сельское поселение |  |  |  |  |
| Приобретение системы видеонаблюдения для установки на территории катка по адресу: п. Перевоз, ул. Советская, земельный участок 13а (установка собственными силами) | 421,2 | 0 | 421,2 | Заявка не профинансиро-вана |
| Итого: | 421,2 | 0 | - 421,2 |  |
| ВСЕГО: | 17 903,4 | 5 986,3 | - 11 917,1 |  |

Следует отметить, что не все мероприятия проекта «Народные инициативы» реализованы в муниципальных образованиях Бодайбинского района.

Одной из причин является сокращение областного финансирования на предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с муниципальными образованиями, не исполнившими мероприятия на сентябрь 2025 года.Заключены дополнительные соглашения на уменьшение объемов финансирования для эффективного использования средств в 2025 году.

Осуществление софинансирования инициативного бюджетирования в 2025 году произведено на основании рабочего совещания, проведенного  министерством экономического развития и промышленности Иркутской области под председательством министра 17 октября 2025 года.

Инициативные проекты

Благодаря проявленной инициативе жителей на территории Бодайбинского района в 2025 году реализовано10 инициативных проектов, которые прошли конкурсный отбор и получили областное финансирование, из них:

- 7 инициативных проектов Муниципального образования г. Бодайбо и района;

- 2 инициативных проекта Бодайбинского муниципального образования;

- 1инициативный проект Мамакнского муниципального образования.

Заключены соглашения с министерством экономического развития и промышленности Иркутской области о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов на 2025 год.

На реализацию инициативных проектов в 2025 году предусмотрены средства в размере 8 112 150,00 рублей: из областного бюджета – 6 441 458,00 рублей, из местных бюджетов – 826 101,00 руб. (в том числе из бюджета МО г. Бодайбо и района- 453 345,00рублей), инициативные платежи -844 591,00 рублей.

Все инициативные проекты полностью реализованы в 2025 году.                                По 4 инициативным проектам имеется экономия в результате проведенных конкурсных процедур в сумме - 464 410,39 руб., в том числе областной бюджет - 356 576,97 руб.

В целях эффективного использования бюджетных средств в 2025 году, получаемых из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области в ноябре 2025 года заключены дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов на 2025 год об уменьшении бюджетных ассигнований в связи со сложившейся экономией.

По состоянию на 28.11.2025 года не профинансированы из областного бюджета следующие реализованные инициативные проекты:

1) «Благоустройство улицы Набережной с устройством смотровой площадки» в сумме 1 790 328,35 руб. (Мамаканское муниципальное образование);

- «Устройство ограждения территории кладбища в микрорайоне Колобовщина г. Бодайбо»-  частично в сумме 347 313,84 руб. (Бодайбинское городское поселение).

Заявки на финансирование в августе 2025 года указанных инициативных проектов были своевременно направлены в Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области в июле 2025 года.

Подробная информация о реализации инициативных проектов в 2025 на территории Бодайбинского района указана в приложении 1.