Приложение 3

к Порядку

ОТЧЕТ

Об исполнении целевых показателей подпрограммы «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2015-2018 годы муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы в 2016 году.

по состоянию на 1 января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| подпрограмма «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2015-2018 годы муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы в 2016 году. |
| 1 |  Количество оформленных участков для подготовки (участия в подготовке) инвестиционных программ на строительство объектов утилизации, переработки твердых коммунальных отходов на территории Бодайбинского района | Ед. | 3 | 3 | 0 | 0 | - |

 Начальник ОПП, ЖКХ, транспорта и связи А.Г. Наполов

Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

Об исполнении мероприятий подпрограммы «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2015-2018 годы муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы в 2016 году.

по состоянию на 1 января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполни-тель, соисполнитель, участник | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год,руб. | Профинансированоза отчетный период,  руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя мер-ия на 2016год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснованиепричин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | подпрограмма «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2015-2018 годы муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы в 2016 году. |
| 1.1.1. | Проектирование полигона ТКО в п. Артемовский | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи, УКС | II квартал | Средства бюджета МО г. Бодайбо и района | 1 790,0 | 0,00 | ед. | 1 | 0 | Продление контракта на 2017 год |
| 1.1.2. | Проведение инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий на земельном участке для размещения полигона ТКО п. Перевоз | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи, ОУМИЗО | II квартал | Средства бюджета МО г. Бодайбо и района | 212,0 | 212,0 | ед. | 1 | 1 | - |
| 1.1.3. | Проведение инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий на земельном участке для размещения полигона ТКО п. Кропоткин | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи, ОУМИЗО | II квартал | Средства бюджета МО г. Бодайбо и района | 544,1 | 544,0 | ед. | 1 | 1 | - |
| 1.1.4. | Проведение межевания на земельном участке для размещения полигона ТБО п. Кропоткин | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи, ОУМиЗО | III квартал | Средства бюджета МО г. Бодайбо и района | 106,0 | 0,00 | ед. | 1 | 0 | - |
| 1.1.5. | Проведение межевания на земельном участке для размещения полигона ТБО п. Перевоз | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи, ОУМиЗО | III квартал | Средства бюджета МО г. Бодайбо и района | 106,0 | 106,0 | ед. | 1 | 1 | - |
|  | **ИТОГО:** | **2 758,1** | **862,0** |  |  |  |  |

 Начальник ОПП, ЖКХ, транспорта и связи А.Г. Наполов

Приложение 5

к Порядку

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

МО г. БОДАЙБО И РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

подпрограммы «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2015-2018 годы муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы в 2016 году.

по состоянию на 1 января 2017 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО г. Бодайбо и района, тыс. руб. |
| план на 2016 год, руб. | исполнение на отчетную дату, руб. |
| Программа «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы в 2016 году. Подпрограмма «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2015-2018 годы | всего, в том числе: | 2 758,1 | 862,0 |
| ответственный исполнитель:Администрация г. Бодайбо и района;Участник: Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи; МКУ «УКС» |  |  |
| **Основное мероприятие:** Проведение комплекса мероприятий по формированию земельных участков под объекты для утилизации переработки коммунальных и промышленных отходов на территории Бодайбинского района. | Администрация г. Бодайбо и района Участник: Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи, МКУ «УКС» | 2 758,1 | 862,0 |
| Проектирование полигона ТКО в п. Артемовский | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи,МКУ «УКС» | 1 790,0 | 0,00 |
| Проведение инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий на земельном участке для размещения полигона ТКО п. Перевоз | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи | 212,0 | 212 ,0 |
| Проведение инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий на земельном участке для размещения полигона ТКО п. Кропоткин | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи,  | 544,1 | 544,0 |
| Проведение межевания на земельном участке для размещения полигона ТКО п. Кропоткин | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи, | 106 000 | 0,00 |
| Проведение межевания на земельном участке для размещения полигона ТКО п. Перевоз | Отдел промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи | 106 000 | 106 000 |

Начальник ОПП, ЖКХ, транспорта и связи А.Г. Наполов

Приложение 6

к Порядку

Оценка степени достижения задач в 2016 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| Повышение экологической культуры населения Бодайбинского района. |  |   | - | Данная задача не выполняется, так как не предусмотрено на нее финансовых средств |
| Подготовка к строительству полигонов для утилизации коммунальных отходов (ТКО) в поселениях Бодайбинского района |  | + |  | Выполнена частично, из-за продления контракта |

Начальник ОПП, ЖКХ, транспорта и связи А.Г. Наполов

**Пояснительная записка о выполненных (не выполненных) мероприятиях за 2016 год**  **подпрограммы «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2015-2018 годы муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы.**

 В соответствии с утвержденным планом мероприятий реализации подпрограммы «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района»» на 2015-2018 годы муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы в 2016 году было предусмотрено финансирование в размере 11 762,4 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2017 выполнены следующие мероприятия:

1. Проведение инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий на земельном участке для размещения полигона ТКО п. Перевоз. Проведен аукцион, заключен муниципальный контракт. Сумма контракта составила 212 966,44 руб. Экономия средств - 257 051,29 руб. Исполнителем контракта работы выполнены в полном объеме.
2. Проведение инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий на земельном участке для размещения полигона ТКО п. Кропоткин. Проведен аукцион, заключен муниципальный контракт. Сумма контракта составила 543 119,38 руб. Экономия средств – 1 190,39 руб. Исполнителем контракта работы выполнены в полном объеме.
3. Проектирование полигона ТКО в п. Артемовский. Проведен аукцион, заключен муниципальный контракт. Сумма контракта составила 1 790 000 руб. Экономия средств – 3 445 768,80 руб. В соответствии с заключенным дополнительным соглашением к контракту оплата будет производиться по факту выполненных работ во II квартале 2017 года.
4. Проектирование полигона ТКО в п. Мамакан. Аукцион был проведен, но муниципальный контракт не был заключен с победителем аукциона. Экономия средств составила 5 300 238,9 тыс. руб.
5. Проведение межевания на земельном участке для размещения полигона ТБО п. Кропоткин. Сумма контракта составила 106 000 руб. Исполнителем контракта работы выполнены в полном объеме. В соответствии с заключенным дополнительным соглашением к контракту оплата будет производиться во II квартале 2017 года.
6. Проведение межевания на земельном участке для размещения полигона ТБО п. Перевоз. Сумма контракта составила 106 000 руб. Исполнителем контракта работы выполнены в полном объеме.

Начальник ОПП, ЖКХ, транспорта и связи А.Г. Наполов

**Оценка эффективности реализации**

 **Подпрограммы «Защита окружающей среды МО г. Бодайбо и района» на 2015 – 2018 годы муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015-2020 годы в 2016 году**

Сдп1: Количество оформленных участков для подготовки (участия в подготовке) инвестиционных программ на строительство объектов утилизации, переработки твердых коммунальных отходов на территории Бодайбинского района 3/3=1

**Сдц** =1

Уф = Фф / Фп, (уровень финансирования)

**Уф** = 862,0/2 758,1 =0,32

Эффективность реализации Программы (Подпрограммы) (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

 **Эп** = 0,32\*1=0,32;

Таким образом, по критериям оценки эффективности подпрограмма является неэффективной.