**Информация**

**о реализации мероприятий проекта народных инициатив в 2022 году**

**на территории Бодайбинского района**

**(сводная информация)**

Народные инициативы - это социальный проект, реализуемый с 2011 года в муниципальных образованиях Иркутской области, субсидируемый из регионального бюджета. Проект оказывает финансовую поддержку реальным предложениям в решении проблем, обозначенных населением и решаемых вместе с администрациями муниципальных образований.

Согласно условиям участия в проекте народных инициатив поступающие предложения должны быть направлены на улучшение материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, приобретение нового оборудования и инвентаря, сценических костюмов, спортивной формы, мебели, оргтехники, автотранспорта, благоустройство территорий: ремонт дорог, освещение, парковка, детские и игровые площадки и другие мероприятия, обозначенные в установленном порядке. То есть мероприятия народных инициатив соответствуют перечню вопросов местного значения в соответствии со ст.ст. 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации».

В начале 2022 года по итогам проведенных сходов и общих собраний граждан в поселениях Бодайбинского района поступило более 30 предложений, которые соответствовали полномочиям муниципалитетов. На реализацию было выбрано 18 мероприятий, которые затем были утверждены муниципальными нормативными актами органов местного самоуправления района и поселений.

Общая сумма бюджетных средств на 2022 год на реализацию всего перечня мероприятий составила **19 889,1** тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – **13 422,5** тыс. руб. и софинснсирование из местных бюджетов – **6 466,6** тыс. руб.

*Справочно.* Всего по Иркутской области в текущем году на реализацию народных инициатив было выделено 850 млн. рублей из областного бюджета, которые распределены министерством экономического развития и промышленности Иркутской области между муниципальными образованиями по численности постоянно проживающего населения на территории района и поселений.

Размер денежных средств из местных бюджетов установлен администрациями поселений самостоятельно, но не ниже 25% от затрат на реализацию мероприятия.

В муниципальных образованиях Бодайбинском районе денежные средства народных инициатив в 2022 году были направлены на следующие мероприятия и проекты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Муниципальное образование, мероприятия народных инициатив | Фактические затраты за 2022 год, тыс. руб. | | | Исп. меро-приятия |
| Всего | в том числе: | |
| ОБ | МБ |
|  | **Администрация г. Бодайбо и района** | | | | |
| 1. | Организация оснащения МУ «РЭС УО» г. Бодайбо автомобилем (с цистерной) в целях обеспечения водоснабжения ДОЛ «Звездочка», заливки городского катка, выполнения противопожарных выездных мероприятий (с доставкой) | 5850,0 | 4387,5 | 1462,5 | 100 |
| 2. | Организация оснащения летнего кинотеатра на территории Городского парка культуры и отдыха г. Бодайбо креслами-мешками (с доставкой) | 200,0 | 150,0 | 50,0 | 100 |
| 3. | Организация оснащения дискотечного зала МКУ «КДЦ г. Бодайбо и района» диджейским оборудованием и генератором эффектов | 585,4 | 439,1 | 146,4 | 100 |
| 4. | Организация оснащения зрительного зала МКУ «КДЦ г. Бодайбо и района» оборудованием для интерактивных декораций и универсальным потолочным комплексом, состоящим из крепления, штанги | 599,9 | 449,9 | 150,0 | 100 |
| 5. | Организация оснащения дискотечного зала МКУ «КДЦ г. Бодайбо и района» акустической системой | 596,9 | 447,7 | 149,3 | 100 |
| 6. | Организация оснащения дискотечного зала МКУ «КДЦ г. Бодайбо и района» световым оборудованием | 587,9 | 440,9 | 147,0 | 100 |
| 7. | Организация оснащения дискотечного зала МКУ «КДЦ г. Бодайбо и района» мультимедийным оборудованием для конференций и универсальным потолочным комплексом, состоящим из крепления, штанги | 424,8 | 318,6 | 106,2 | 100 |
|  | **Итого:** | **8 844,8** | **6 633,6** | **2 211,2** |  |
|  | **Бодайбинское городское поселение** | | | | |
| 8. | Приобретение специализированной техники (машина комбинированная, дорожная, уборочная) с последующей передачей хозяйствующему субъекту в установленном законодательством порядке для осуществления дорожной деятельности | 8 465,0 | 4 467,7 | 3 997,3 | 100 |
| 9. | Устройство уличного освещения (приобретение уличных светодиодных светильников с кронштейном для крепления, установка собственными силами) в микрорайоне Бисяга в г. Бодайбо | 42,5 | 22,4 | 20,1 | 100 |
|  | **Итого:** | **8 507,5** | **4 490,1** | **4 017,4** |  |
|  | **Мамаканское городское поселение** | | | | |
| 10. | Монтаж системы видеонаблюдения на территории детской игровой площадки по адресу: п. Мамакан, ул.70 лет Октября,11а | 160,0 | 156,8 | 3,2 | 100 |
| 11. | Установка уличного освещения на территории детской игровой площадки по адресу р.п. Мамакан, ул. 70 лет Октября, 11а | 36,2 | 35,5 | 0,7 | 100 |
| 12. | Приобретение и установка (собственными силами) уличных светодиодных светильников по ул. Строительная, Красноармей1ская, Комсомольская, Мира, Космонавтов, Советская, Пушкина, Подгорная, Клубный переулок, Ленина, Набережная, Лизы Чайкиной, Энтузиастов, 70 лет Октября, Таежная | 117,1 | 114,8 | 2,3 | 100 |
| 13. | Устройство автобусной остановки | 256,1 | 250,9 | 5,1 | 100 |
|  | **Итого:** | **569,2** | **557,8** | **11,4** |  |
|  | **Балахнинское городское поселение** | | | | |
| 14. | Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Дорожная в п. Балахнинский | 425,0 | 400,0 | 25,0 | 100 |
|  | **Итого:** | **425,0** | **400,0** | **25,0** |  |
|  | **Артемовское городское поселение** | | | | |
| 15. | Обустройство спортивной площадки в п. Артемовский | 489,1 | 449,9 | 39,2 | 100 |
| 16. | Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения для охраны многофункциональной спортивной площадки в п. Артемовский | 70,0 | 64,4 | 5,6 | 100 |
|  | **Итого:** | **567,1** | **521,7** | **45,4** |  |
|  | **Кропоткинское городское поселение** | | | | |
| 17. | Установка металлического ограждения на детской площадке по ул. Центральной | 530,7 | 398,0 | 132,7 | 100 |
|  | **Итого:** | **530,7** | **398,0** | **132,7** |  |
|  | **Жуинское сельское поселение** | | | | |
| 18. | Приобретение беседки, игрового и спортивного оборудования для спортивной площадки в п. Перевоз (установка собственными силами) | 421,2 | 400,0 | 21,2 | 100 |
|  | **Итого:** | **421,2** | **400,0** | **21,2** |  |
|  | **ВСЕГО по району:** | **19 865,5** | **13 401,2** | **6 464,3** |  |

Выполненные в 2022 году мероприятия народных инициатив пополнили активы приоритетных мероприятий по улучшению материально-технического оснащения муниципальных учреждений, приобретению специализированной техники, созданию благоприятных условий проживания граждан Бодайбинского района.

За время действия проекта с 2011 года на территории района решены многие первоочередные задачи, на осуществление которых были привлечены денежные средства в объеме 150,1 млн. руб., их них: из областного бюджета – 114,5 млн. руб., из местных бюджетов – 35,6 млн. руб., в том числе по годам с начала действия проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы | Всего, млн. руб. | в том числе по источникам финансирования, млн. руб. | |
| областной бюджет | местный бюджет |
| 2011 | 8,1 | 8,1 | - |
| 2012 | 11,1 | 8,8 | 2,3 |
| 2013 | 17,9 | 16,5 | 1,4 |
| 2014 | 10,3 | 7,1 | 3,2 |
| 2015 | 5,4 | 4,7 | 0,7 |
| 2016 | 5,6 | 4,3 | 1,3 |
| 2017 | 12,1 | 9,4 | 2,7 |
| 2018 | 15,8 | 10,1 | 5,7 |
| 2019 | 14,8 | 10,1 | 4,7 |
| 2020 | 17,2 | 13,8 | 3,4 |
| 2021 | 11,9 | 8,2 | 3,7 |
| 2022 | 19,9 | 13,4 | 6,5 |
| **Всего:** | **150,1** | **114,5** | **35,6** |

Наиболее крупными и значимыми проектами ранее выполненными выделяются на территориях района следующие мероприятия:

Реализованные **Администрацией МО г. Бодайбо и района:**

- благоустройство городского парка культуры и отдыха г. Бодайбо;

- благоустройство территории МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района»;

- оснащение звуковым и осветительным оборудованием посещения МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района»;

- приобретение и установка оборудования в кинотеатре «Витим» для показа кинофильмов;

- приобретение школьных автобусов для перевозки детей, специализированных автомобилей;

- благоустройство территорий детских садов № 8 «Буратино» в п. Мамакан, №13 «Березка» в г. Бодайбо;

- приобретение мебели для СОШ № 3 г. Бодайбо, д/с № 32 «Сказка» г. Бодайбо, гримерных комнат КДЦ г. Бодайбо и района;

- оснащение спортивным оборудованием тренажерного зала плавательного бассейна «Металлист» г. Бодайбо;

- оснащение акустической системой оповещения спортивных объектов ДО ДООЦ (лыжная база «Таежная», плавательный бассейн «Металлист», стадион «Труд»), СОШ № 1 г. Бодайбо.

**Администрацией Бодайбинского городского поселения:**

- благоустройство лестничного комплекса по ул. Урицкого «Овраг» в г. Бодайбо;

- установка оборудования на детских игровых площадках;

- приобретение автобусов в муниципальную собственность для организации транспортных услуг населению;

- приобретение специализированной техники (бульдозера, грейдера) для обеспечения функционирования угольного склада МУП «ТВК» с целью бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей г. Бодайбо, машины комбинированной, дорожной, уборочной для осуществления дорожной деятельности;

- проведение работ по ремонту тротуаров по ул. 30 лет Победы, пер. Витимскому, ул. Урицкого, установка искусственных неровностей («лежачие полицейские»), установка дорожных знаков;

- ремонт автодороги общего пользования по ул. Ремесленной (протяженность 150 п.м.);

- установка светодиодных уличных светильников.

**Администрацией** **Мамаканского городского поселения:**

- приобретение самосвала ГАЗ-САЗ-35071 для сбора и вывоза ТБО для ЖКХ;

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для открытых спортивных площадок (волейбольно-баскетбольная и футбольная площадки, хоккейный корт);

- приобретение универсального уличного покрытия для спортивной площадки;

- благоустройство территории в п. Мамакан и установка игровых детских комплексов;

- установка светодиодных уличных светильников.

**Администрацией** **Балахнинского городского поселения:**

- установка детского игрового спортивного комплекса в п. Балахнинский;

- приобретение автомобиля для организации ритуальных услуг УАЗ-390945 с последующей передачей муниципальной собственности МУП «ТВС п. Балахнинский»;

- проведение работ по ремонту участков автомобильной дороги общего пользования в п. Балахнинский;

**Администрацией** **Артемовского городского поселения:**

- производство ремонтных работ участков автомобильной дороги местного значения в п. Артемовский;

- приобретение трактора для очистки улиц от снега для последующей передачи муниципальной собственности МУП «Жилфонд».

- проведение ремонтных работ памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне;

- установка оборудования на детских игровых площадках (уличные тренажеры, горки, карусели, качели);

- установка остановочного павильона по ул. Артемовской.

**Администрацией Кропоткинского городского поселения:**

- приобретение пассажирского автобуса марки ПАЗ 3206 для дальнейшей передачи МУП «ТВСК п. Кропоткин».

- изготовление и установка контейнеров для ТБО на автомобиль ГАЗ 3309 (муниципальная собственность);

- проведение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования в п. Кропоткин;

- установка светодиодных уличных светильников.

**Администрацией Жуинского сельского поселения:**

- произведение ремонта памятника воинам - участникам Великой Отечественной войны, обустройство территории площади, прилегающей к памятнику;

- обустройство хоккейного корта;

- проведение работ по ремонту здания водозабора в п. Перевоз;

- обустройство мест сбора мусора;

- установка светодиодных уличных светильников.

Сведения о реализованных проектах народных инициатив в каждом муниципальном образовании Бодайбинского района размещены на официальном портале Правительства Иркутской области в разделе «Информационно-аналитическая система «Живой регион»».

Начальник отдела экономического

анализа и прогнозирования

Администрации г. Бодайбо и района О.А. Соколова