Информация о планируемых мероприятиях по подготовке объектов Управления образования к отопительному сезону 2013-2014 г.г.

| Наименование учреждения | Мероприятия | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| МОУ СОШ № 1 | Ремонт отопительной системы классного блока | 2 000,0 | Социальное партнерство |
| МОУ СОШ № 3 | Ремонт системы отопления учебного корпуса, левое крыло | 1 000,0 | Социальное партнерство |
| МОУ СОШ № 4 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ | 710,2 | Бюджет МО г. Бодайбо и района |
| МОУ Балахнинская СОШ | Ремонт системы отопления спортивного зала | 265,7 | Бюджет МО г. Бодайбо и района |
| МОУ ДСНШ № 35 | Ремонт отмостки | 117,0 | Бюджет МО г. Бодайбо и района |
| МДОУ № 2 | Утепление цокольного перекрытия | 70,7 | Бюджет МО г. Бодайбо и района |
| МДОУ № 13 | Ремонт системы отопления | 468,1 | Бюджет МО г. Бодайбо и района |
| МДОУ № 20 | Ремонт системы отопления | 968,1 | Бюджет МО г. Бодайбо и района |
| МОУ ДОД СЮН | Ремонт системы отопления Замена оконных и дверных блоков, ремонт Ремонт теплотрассы (от колодца Т-18-1 до здания СЮН) | 353,1 194,6 321,1 | Бюджет МО г. Бодайбо и района Социальное партнерство |
| Итого: | 6 468,6 |  |

Необходимо дополнительные средства на ремонт системы отопления  в ДОУ № 32- 700,0 тыс. руб., ясельного корпуса ДОУ № 5- 250 тыс. рублей.

Информация о планируемых мероприятиях по подготовке объектов Управления культуры к отопительному сезону 2013-2014 г.г.

| Наименование учреждения | Мероприятия | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Музыкальная школа п. Балахнинский | Установка входной двери | 30,0 | Бюджет МО г. Бодайбо и района |
| Музыкальная школа п. Кропоткин | Установка окон ПВХ | 244,8 | Бюджет МО г. Бодайбо и района |
| Досуговый центр п. Мамакан | Частичная установка окон ПВХ | 207,0 | Бюджет МО г. Бодайбо и района |
| Досуговый центр п. Балахнинский | Ремонт системы отопления в подвальном помещении | 161,8 | Бюджет МО г. Бодайбо и района |
| Досуговый центр п. Перевоз | Частичная установка окон ПВХ | 335,1 | Бюджет МО г. Бодайбо и района |
| Детская библиотека п. Перевоз | Установка входной двери Частичная установка окон ПВХ | 30,0 139,6 | Бюджет МО г. Бодайбо и района |
| Музыкальная школа п. Артемовский | Ремонт системы отопления | 200,0 | Социальное партнерство |
| Музыкальная школа г. Бодайбо | Ремонт системы отопления | 200,0 | Социальное партнерство |
| Библиотека п. Мамакан | Частичная установка окон ПВХ | 131,0 | Социальное партнерство |
| Итого: | 1 679,3 |  |

Информация о  подготовке завоза топливно-энергетических ресурсов для нужд социальной сферы Бодайбинского района на 2013-2014 годы.

В 2013 году  на приобретение и доставку топливно-энергетических ресурсов необходимых для обеспечения деятельности бюджетных учреждений находящихся введенье  муниципального образования г. Бодайбо и района, предусмотрена субсидия за счет средств областного бюджета в размере 39 388 400 рублей. Субсидии достаточно для приобретения топливно-энергетических ресурсов в полном объеме, что составит 100% от потребности.

В настоящий момент аукционная документация  направлена на согласование в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Сам аукцион будет проведен в начале апреля 2013 года. Объем, начальная (максимальная) цена, сроки и место поставки продукции представлены в таблице:

| п/п № | Наименование продукции | Объем (тонн) | Начальная цена 1 тн (с учетом НДС). руб. | Начальная цена контракта (с учетом НДС), руб. | Место поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Уголь | 3 038 | 4 737,82 | 14 393 497,16 | г. Бодайбо | до 31.08.2013 |
| 2 | Уголь | 580 | 4 739,12 | 2 748 689,6 | п. Мамакан | до 31.08.2013 |
| 3 | Уголь | 40 | 4 739,12 | 189 564,8 | п.Мамакан | до 31.08.2013 |
| 4 | Уголь | 600 | 5 350,45 | 3 210 270 | п. Артемовский | до 31.08.2013 |
| 5 | Уголь | 684 | 4 953,31 | 3 388 064,04 | п. Балахнинский | до 31.08.2013 |
| 6 | Уголь | 380 | 5 278,09 | 2 005 674,20 | п. Кропоткин | до 31.08.2013 |
| 7 | Уголь | 500 | 6 277,11 | 3 138 555 | п. Маракан | до 31.08.2013 |
| 8 | Уголь | 500 | 8 028,59 | 4 014 295 | п. Перевоз | до 31.08.2013 |
| 9 | Мазут | 327 | 19 842,62 | 6 488 536,74 | г. Бодайбо | до 31.08.2013 |

Начальник  отдела

промышленной политики,

ЖКХ, транспорта и связи                                                  А.Г.Наполов