**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА**

 **РЕШЕНИЕ**

 10.04.2014 г. г.Бодайбо № 32

О результатах реализации мероприятий

муниципальной программы

«Модернизация клуба п.Кропоткин,

досугового центра п.Балахнинский

на 2011 – 2014 годы»

Заслушав и обсудив представленную Управлением культуры администрации МО г.Бодайбо и района информацию, о результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Модернизация клуба п.Кропоткин, досугового центра п.Балахнинский на 2011 – 2014 годы», руководствуясь ст.23 Устава муниципального образования г.Бодайбо и района, Дума г.Бодайбо и района

РЕШИЛА:

Информацию о результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Модернизация клуба п.Кропоткин, досугового центра п.Балахнинский на 2011 – 2014 годы» принять к сведению.

**Председатель Думы Е.Н. Бодяло**

**Информация**

**о результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Модернизация клуба п. Кропоткин, досугового центра п. Балахнинский на 2011 - 2014 годы»**

**Муниципальная программа** «Модернизация клуба п.Кропоткин, досугового центра п.Балахнинский на 2011 – 2014 годы» (далее по тексту Программа) работает в учреждениях культуры Бодайбинского района четвертый год.

Первоначальная редакция - долгосрочная муниципальная целевая программа «Модернизация клуба п.Кропоткин, досугового центра п.Балахнинский на 2011 – 2014 годы», разработана и утверждена постановлением администрации г.Бодайбо и района от 09.09.2011г. № 466 – п в рамках проекта «50 модельных домов культуры Приангарью», утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 06.06.2011 г. № 145 – пп «О **долгосрочной целевой программе** Иркутской области «50 модельных домов культуры Приангарью» на 2011 – 2013 годы (далее по тексту ДЦП).

В связи с внесением изменений и дополнений в ДЦП, она стала называться долгосрочная целевая программа Иркутской области «100 модельных домов культуры Приангарью» на 2011 – 2014 годы», в которую в 2012 году вошел досуговый центр п.Балахнинский.

Условиями вхождения в областную Программу были: отсутствие аварийного состояния здания, наличие специалистов, не менее двух трех комнат для работы любительских формирований, соответствие материальной базы учреждения и содержания (50 – 60%) требованиям модельного стандарта деятельности культурно – досугового учреждения по Иркутской области, способность и готовность муниципального образования на софинансирование Программы.

Управление культуры подало заявки на участие в Программе клуба п.Кропоткин, досугового центрап.Балахнинский в 2011 и 2012 году соответственно и эти учреждения, пройдя конкурсный отбор на соответствие требованиям,были включены в Программу.

Реализация Программы на протяжении трех лет шла поэтапно:

1 этап. Заключается соглашение между Министерством культуры и архивов Иркутской области и администрацией г.Бодайбо и района о предоставляемой субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий Программы;

2 этап. Готовятся сметы расходов, перечисляются средства, идет работа по освоению средств;

3 этап. Готовятся отчеты о расходовании средств, предоставляются ежемесячно в министерство культуры и архивов Иркутской области, годовой отчет сдается к 25 декабря текущего года;

4 этап. Готовится аналитическая записказа год реализации программных мероприятий.

Ежегодно проводится проверка законного, целевого, результативного и эффективного использования средств областного бюджета, бюджета муниципального образованияконтрольно счетной палатой Иркутской области.

**В 2013 году завершилось действие Программы по клубу п.Кропоткин.**

Клубп.Кропоткин был основан в 1959 году и находился в здании бывшей церкви. В 1967 году для клуба было выстроено новое здание в центре поселка.

В 2011 году клуб п.Кропоткин стал участником ДЦП, благодаря участию появилась возможность укрепить материально – техническую базу учреждения.

В октябре – ноябре 2011 года были проведены ремонтные работы концертного зала и фойе: сделан подвесной потолок, стены обшиты стеновыми панелями, отремонтированы и застелены линолеумом полы. Проведен демонтаж старой и установка новой электропроводки, ламп дневного освещения.В рамках реализации программы было приобретено светомузыкальное оборудование, одежда сцены.

**Общая сумма освоенных средств**за три года по Программе составила**5403,0 млн. руб**. ( 2011 – 3000,0 млн.руб., 2012 – 1003,0млн.руб., 2013 – 1400,0 млн. руб.). По годам приобреталось и ремонтировалось:

В 2012 году:

-проведен ремонт фасада клуба, стены по периметру обиты утеплителем и закрыты сайдингом;

-установлены входные евродвери;

- вставлены стеклопакеты в количестве 15 штук;

- отремонтирован пол в бытовой комнате;

- приобретена новая мебель в методический кабинет, кабинет детского творчества;

- приобретены видеопроектор, видеокамера, моторизированный экран для видеопроекции.

В 2013 году:

- проведен ремонт туалетных комнат;

- проведен ремонт хореографического кабинета, театрального и кабинета изобразительного искусства, отремонтированы полы;

- приобретены материалы для организации работы кружков (кукольный театр, материалы для декоративно – прикладного творчества, занятий изобразительной деятельностью);

- приобретено и установлено светомузыкальное оборудование дискотечного зала.

Сегодня, клуб п.Кропоткин – светлое, просторное здание с современной мебелью, уютным концертным залом, тремя помещениями для кружковой работы, залом для проведения дискотек, оснащенным профессиональным звуковым и световым оборудованием. В здании клуба два помещения выделено для работы библиотеки.

**Показатели результативности деятельности клуба по итогам реализации Программы:**

 Численность основного персонала возросла с 9 человек в 2010г., до 10 в 2014 г.В 2010 году работало 10 клубных формирований в 2013 г.-13 (рост составил 23 %), количество участников сохраняется постоянным140 человек.

К сожалению,имеется снижение показателей:по количеству проводимых мероприятий со 162 в 2012 г. до 127 в 2013 г.(21,6%); по доходам от платных услуг в сравнении с 2012 г. снижение в 2013 г. составило 5,8%.

Причины, в проведении на протяжении длительного времени (летне - осенний период) ремонтных работ кабинетов кружковой работы, дискотечного зала, затянувшейся установке оборудования в дискотечном зале, смене руководителя.

В ходе анализа ситуации по клубу п.Кропоткин, в 2014 – 2016 годах управление культуры не ожидает большого роста вышеназванных показателей, причины воттоке населения из поселка, отсутствие квалифицированных кадров, стабильности работы коллектива. На сегодня в клубе из 10 специалистов только 50 % имеют специальное образование, два человека имеют музыкальное образование, и 3 человека среднее общее образование.

**В 2014 году досуговый центр п. Балахнинский завершает реализацию Программы:**

Досуговый центр п.Балахнинский (бывшее здание ЗАО «Надежденский» прииска Дражный) передано в ведомство Управления культуры администрации муниципального образования г.Бодайбо и района в 2011 году. Все ремонтные работы в здании и на прилегающей территории, выполнены силами работников досугового центра и членами их семей.

**За два года реализации Программы** общая сумма освоенных средств составила**3300,0 млн.руб.** (2012 – 1500,0млн.руб,2013 – 1800,0 млн.руб.)

**В 2012 году приобретено:**

 - одежда сцены (включая механическое оборудование);

- расходные материалы для установки, монтаж и пусконаладочные работы;

- звуковое оборудование, и световое оборудование для концертного зала;

- строительные материалы для ремонта кабинетов кружковой работы.

**В 2013 год были приобретено:**

- компьютеры и оргтехника для информационно-методического центра;

- мебель для кабинетов;

- звуковое и световое оборудование для дискотечного зала;

- строительные и отделочные материалы для ремонта коридоров, лестничных пролетов, дискотечного зала;

**В 2014 год планируется приобрести**:

- звуковую аппаратуру для работы на уличной сцене;

- видео, цифровую, вычислительную и оргтехнику;

- детскую мебель для кабинетов;

- бытовую и радиотехнику;

- инвентарь для детской комнаты, спортивный инвентарь;

- отделочные материалы, двери, окна из ПВХ.

 В результате проведенных мероприятий досуговый центр п.Балахнинский стал одним из лучших учреждений Бодайбинского района, условия и содержание которого соответствует Модельному стандарту деятельности культурно-досуговых учреждений. Стабильно работающий коллектив, инициативный, творческий руководитель не просто работают над материально – техническим благосостоянием учреждения, но и над ростом результативности и эффективности деятельности досугового центра.

Работая с пятью группами населения (детьми, молодежью, взрослым, работающим населением, пенсионерами и семьей)коллектив учреждения постоянно работает над качеством и количеством проводимых мероприятий. Анализ их деятельности показал: рост количества мероприятий составил 30% (с 45 – в 2011г., до 65 – в 2013 г.); сбор средств от платных услуг вырос на 79 %( с 15,0 тыс. руб. собираемых в 2011 г. до 74,0 тыс.руб. в 2013 г.); клубные формирования с 8 единиц в 2011 г. увеличились до 10 в 2013 г., число участников клубных формирований стабильное с небольшим увеличением, 151и 159 человек в 2011 г.и 2013 г. соответственно. В досуговом центре имеется два зала (концертный и дискотечный) и 8 помещений для досуговой деятельности, два из которых занимает библиотека.

Проблема обеспеченности профессиональными кадрами остается актуальной и в этом учреждении, из 8 специалистов лишь 3 имеют среднее – специальное и высшее образование(2 из них не профильное), 2 учатся в профильных учебных заведениях, три человека, к сожалению, имеют только среднее общее образование.

**За три года реализации Программы дважды были проведены проверки** исполнения программных мероприятий и их финансирование.

Проверка соблюдения принципа целевого и эффективного характера бюджетных средств, выделенных из областного бюджета на реализацию долгосрочной целевой программы,**проводилась отделом контроля местного бюджета службы государственного финансового контроля Иркутской области**, справка от 05 сентября 2012 г., за 2011 год.

 Проверка законного и результативного использования средств областного бюджета, выделенных на финансирование ДЦП, проведена **Ревизионной комиссией муниципального образования г.Бодайбо и район,** по результатам контрольного мероприятия составлен Акт № 01-7а от 1 августа 2013 г., за 2012 год.

**По заключениям проверяющих сторон фактов нецелевого и неэффективного использования средств субсидий за 2011, 2012 годы не выявлено.**

В ходе реализации Программы, основополагающая цель достигнута, в двух учреждениях культуры созданы благоприятные условия для организации досуга и отдыха, возможность предоставления более качественных и современных услуг для всех возрастных групп жителей поселков. Проблемными остаются вопросы укомплектованность **квалифицированными** кадрами учреждений и как следствие этого, рост качества и количества оказываемых услуг. Задачи по работе над решением данных проблем поставлены как, перед управлением культуры, так и перед директором МКУ «Культурно досуговый центр г.Бодайбо и района» и руководителями досуговых центров и клубов на 2014 – 2016 годы.

Начальник Управления культуры

Администрации МО г.Бодайбо и района Е.Н.Степанова