**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

09.04.2015 г. г. Бодайбо № 26

Об исполнении поручения Губернатора

Иркутской области С.В. Ерощенко по

строительству в 2015 году типовой

средней общеобразовательной школы

на 250 мест в п. Мамакан по итогам

рабочей поездки 11 декабря 2014 года

Заслушав информацию представленную МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» об исполнении поручения Губернатора Иркутской области С.В. Ерощенко по строительству в 2015 году типовой средней общеобразовательной школы на 250 мест в п. Мамакан по итогам рабочей поездки 11 декабря 2014 года, руководствуясь ст. 23 Устава муниципального образования г. Бодайбо и района, Дума г. Бодайбо и района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию об исполнении поручения Губернатора Иркутской области С.В. Ерощенко по строительству в 2015 году типовой средней общеобразовательной школы на 250 мест в п. Мамакан по итогам рабочей поездки 11 декабря 2014 года.

**Председатель Думы Е.Н. Бодяло**

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении поручения Губернатора Иркутской области С.В. Ерощенко по строительству в 2015 году типовой средней общеобразовательной школы на 250 мест

в п. Мамакан по итогам рабочей поездки 11 декабря 2014 года

По итогам посещения 11 декабря 2014 года территории Бодайбинского района, в частности, п. Мамакан Губернатор Иркутской области предложил начать строительство Мамаканской школы на новом месте и применить типовой проект строительства объекта.

В связи с этим Губернатор Иркутской области подписал 19 января 2015 года Протокол поручений, которым обязал Министерство образования Иркутской области и Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы предусмотреть в 2015 году выделение финансовых средств на строительство типовой средней общеобразовательной школы на 250 мест в комплексе с двумя спортивными залами в п. Мамакан Бодайбинского района.

Типовой проект строительства школы в северных условиях отсутствует, кроме того, необходимо было в кратчайшее время провести инженерные изыскания новой территории для строительства школы.

Оплата работ по инженерным изысканиям, которые уже выполнены ООО «ЦПП «Лензолотопроект» на сумму 1 316 961,88 руб. и по разработке проектно-сметной документации в сумме 3500 т. руб. будут произведены по договоренности с ОАО «Первенец» в рамках мероприятий по социально-экономическому партнерству после подписание соглашения Губернатором Иркутской области и генеральным директором ОАО «Полюс Золото».

В настоящее время работы по разработке проектной документации выполнены на 75%. Основным вопросами сдерживающими окончание разработки проектной документации и передачу её в ГАУ ИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» остаются оформление землеустроительных документов и разработка проекта выноса сетей напорной канализации с территории школы.

Для привлечения в 2016 году средств федерального бюджета на строительство школы Администрация г. Бодайбо и района подготовила и 4 марта 2015 года направила в адрес Министерства образования Иркутской области и Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области бюджетную заявку.

В настоящее время идет согласование Титульного списка специалистами Министерства образования Иркутской области и Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, так как участие в капитальных вложениях на строительство объекта в 2015 году на условиях софинансирования из областного бюджета и в 2016 году из федерального бюджета не было предусмотрено.

Исполнитель:

Начальник МКУ «УКС

администрации г. Бодайбо и района» В.Х. Хенкин